SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-106068-…/ČJ-2013-1800VZ

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

- Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: 		Ing. David Pokorný, vedoucí Odboru správy majetku

se sídlem:	náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:	72 05 05 01

DIČ:	CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Ing. Hynek Paclt – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

[název zhotovitele dle Obchodního rejstříku]

zastoupený:	[titul, jméno, funkce]

se sídlem:	[adresa dle Obchodního rejstříku]

IČ:	[IČ dle Obchodního rejstříku]

DIČ:	[DIČ dle Obchodního rejstříku]

bankovní spojení:	[název banky], pobočka [místo pobočky]

číslo účtu:	[předčíslí]-[číslo účtu]

zapsaný:	u Krajského soudu v [sídlo soudu], oddíl [písmeno], vložka 	[číslo]

dále jen "zhotovitel"

- Předmět smlouvy

„Oprava střechy – objekt bývalé kotelny, Pastýřská ulice Liberec“

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí dílo  „Oprava střechy bývalé kotelny – ÚOP Liberec, ul. Pastýřská“.

Dílo (stavba) bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo,

b) stavebně technické provedení střešní konstrukce bude provedeno stejně, jako je stávající střešní konstrukce

c) dle soupisu prací.

Předmětem díla je:

- Kompletní odstranění stávající střešní konstrukce (nosných částí – krokví a pozednic,

dřevěného bednění, živičné krytiny, klempířských prvků a heraklitových podhledů) 72   m2

- Naložení suti, odvoz a likvidace (7,3 t) v souladu se zákonem 185/2001 Sb. v platném znění, včetně poplatků za skládku

- Odbourání stávajícího zděného komínu na úroveň podlahy (4 m3)

- Úprava a vyspravení obvodového zdiva pro uložení pozednic (2,2 m2)

- Dodávka a montáž pozednic (20/20 cm, délka 24m, 2 ks) a krokví (14/18, 13 ks po 6m) včetně dodávky izolace pod pozednice a preventivního chemického ošetření (ochrana proti plísním a dřevokazným houbám) barevným odstínem

- Dodávka a montáž bednění střechy (prkna tl. 2,4 cm) 72 m2

- Dodávka a montáž difúzní fólie, 72 m2

- Dodávka a montáž hydroizolace (střešní krytiny) – GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL +

ELASTEK 50 SPECIAL DEKOR, 72 m2

- Dodávka a montáž klempířských konstrukcí (okapy, svody, oplechování okrajů střechy), 41 m/

- Lešení – montáž, demontáž a příp. pronájem po potřebnou dobu

- Vedlejší rozpočtové náklady – doprava, veškeré vnitrostaveništní přesuny, náklady na zařízení staveniště, apod.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek.

Pokud provedení některých částí předmětu díla popsaných ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013 není přímo uvedeno v položkách soupisu prací, má je zhotovitel zahrnuty do ceny díla či je realizuje na vlastní náklady.

Všechny součásti předmětu díla uvedené v odstavcích 2.1 má zhotovitel naceněny v ceně díla uvedené v odstavci 3.1.

- Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2., této smlouvy je stanovena na základě cenové nabídky, jako nejvýše přípustná takto:

Provedení předmětu díla dle odstavce 2.1	[cena bez DPH] Kč

DPH 21%: 		[výše DPH] Kč

Celková cena bez DPH:		[cena díla bez DPH] Kč

DPH 21%: 		[výše DPH] Kč

Celková cena včetně DPH 21%:                                 	[cena díla DPH] Kč

slovy: [cena díla vč. DPH - slovy]

3.2

Objednatel prohlašuje, že stavebními/montážními pracemi dotčený objekt není používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 Pro výše uvedené dílo nebude aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona o DPH. Zhotovitel je povinen vystavit za podmínek uvedených v zákoně doklad s náležitostmi dle § 92a odst. 2 zákona o DPH.

- Termín plnění

4.1

Termín plnění:	od 26.11.2013 do 13.12.2013

z toho:

předání a převzetí staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 26.11.2013

realizace prací: od předání a převzetí staveniště do 13.12.2013

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků, administrativní dokončení díla: od 13.12.2013 do 18.12.2013

- Platební podmínky, pojištění

5.1

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 0,5 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla. K podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit kopii platné pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu či jiný doklad vystavený pojišťovnou, jejichž předmětem je pojištění výše uvedeného pojistného rizika, a to min. v požadované výši pojistného krytí.

5.2

Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu na základě oboustranně podepsaného protokolu o předání a převzetí díla.

5.3

Splatnost faktury je 14 dní od jejího doručení na podatelnu objednatele.

5.4

Cena za dílo bude fakturována najednou na základě vystaveného protokolu o předání a převzetí díla. Zhotovitel nebude provádět měsíční fakturaci.

- Další smluvní ujednání

6.1

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku	tel: 724 802 351

Ing. Hynek Paclt, pracovník oddělení správy nemovitého majetku	tel: 775 676 570

e-mail na uvedené osoby objednatele: krpl.osm@pcr.cz

za zhotovitele

[titul, jméno, funkce]	tel: [mobil] e-mail: [e-mail]

[titul, jméno, funkce]	tel: [mobil] e-mail: [e-mail]

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku	tel: 724 802 351

Ing. Hynek Paclt, pracovník oddělení správy nemovitého majetku	tel: 775 676 570

e-mail na uvedené osoby objednatele: krpl.osm@pcr.cz

za zhotovitele

[titul, jméno, funkce]	tel: [mobil] e-mail: [e-mail]

[titul, jméno, funkce]	tel: [mobil] e-mail: [e-mail]

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

6.2

Zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude m.j. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

6.3

Realizací díla vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Objednateli nebude postačovat čestné prohlášení zhotovitele o řádné likvidaci odpadu. Objednatel bude při přejímce vyžadovat protokol o Průběžné evidenci odpadů za rok.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací, si zhotovitel, zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

6.4

Případné přerušení či omezení dodávky vody, plynu, elektřiny, tepla v objektu KŘP či funkce EZS a jiných slaboproudých zařízení v objektu z důvodu realizace prací na předmětu díla je možné provádět pouze po předchozím souhlasu objednatele. Práce způsobující uvedené omezení či přerušení je nutné přednostně provádět mimo pracovní dobu objektu.

6.5

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu a v jeho bezprostředním okolí, mimo míst k tomu vyhrazených.

- Závěrečná ustanovení

7.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

7.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

7.3

Tato smlouva se stává platnou a účinnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

7.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

7.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013, které jsou přílohou č.1 této smlouvy o dílo.

7.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

1) Smlouva o dílo

2) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013.

7.7

Vztahy neupravené touto smlouvou se řídí platným právním řádem ČR.

7.8

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha:

1/ Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013

V Liberci, dne:	[sídlo společnosti], dne:

objednatel:	zhotovitel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje	[název zhotovitele dle Obchodního rejstříku]

____________________________________	____________________________________

Ing. David Pokorný	[titul, jméno, funkce]

vedoucí odboru správy majetku