SMLOUVA O DÍLO

č.j.: KRPL-80599-…/ČJ-2013-1800VZ

uzavřená podle § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů mezi níže uvedenými smluvními stranami.

- Smluvní strany

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje

zastoupené: 		Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku

se sídlem:	náměstí Dr. Edvarda Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město

IČ:	72 05 05 01

DIČ:	CZ 72 05 05 01

bankovní spojení:	Česká národní banka

číslo účtu:	84548881/0710

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:	Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku

Ve věcech technických je oprávněn jednat:	Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku

dále jen "objednatel"

a

[název zhotovitele dle Obchodního rejstříku]

zastoupený:	[titul, jméno, funkce]

se sídlem:	[adresa dle Obchodního rejstříku]

IČ:	[IČ dle Obchodního rejstříku]

DIČ:	[DIČ dle Obchodního rejstříku]

bankovní spojení:	[název banky], pobočka [místo pobočky]

číslo účtu:	[předčíslí]-[číslo účtu]

zapsaný:	u Krajského soudu v [sídlo soudu], oddíl [písmeno], vložka 	[číslo]

dále jen "zhotovitel"

- Předmět smlouvy

„Oprava střechy ul.  Arbesova, č.p. 407 a 408, Česká Lípa, 2. etapa“

2.1

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele na své náklady a své nebezpečí stavbu – opravu střechy v objektu Policie ČR v České Lípě, ul. Arbesova č.p. 407 a 408. Jedná se o 2. etapu opravy střechy, která zahrnuje mimo jiné:

- stavbu lešení, vč. pronájmu záboru veřejného prostranství

- demontáž stávající krytiny

- provizorní zakrytí střešní konstrukce

- očištění dřevěných prvků střešní konstrukce

- chemické ošetření prvků střešní konstrukce

- opravu a úpravu bednění

- výměnu krytiny

- doplnění odvětrání střechy a klempířských prvků

- výměnu oplechování střechy, okapových svodů

- úpravy odvětrávacích potrubí

- opravy komínových těles

- obnovu výlezu na střechu

- montáž tepelné izolace vrchem stropů

- opravy hromosvodné soustavy, včetně revize

a další práce uvedené ve 2. etapě v projektové dokumentaci pro provedení stavby „Oprava střechy a balkónu ul. Arbesova, č.p. 407 a 408 Česká Lípa, kterou pod č. zakázky 2011/463 vypracovala v 09/2011 fa AGORA, architektonický a stavební ateliér, s.r.o. (dále jen „projektová dokumentace“).

Předmětem díla nejsou práce na 1. etapě opravy střechy ani oprava balkonu.

Mimo práce uvedené ve 2. etapě v projektové dokumentaci provede zhotovitel díla navíc:

- dotmelení oplechování balkónu

- vyčištění dešťových svodů

- kontrolu a vyčištění dešťové kanalizace

- osazení gajgrů

Dílo bude provedeno:

a) v souladu s touto smlouvou o dílo,

b) dle soupisu prací,

c) dle projektové dokumentace.

Součásti předmětu díla jsou dále specifikovány i ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013, zejména pak v části V. a v části VI. těchto podmínek.

Pokud provedení některých částí předmětu díla popsaných ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013 není přímo uvedeno v položkách soupisu prací, má je zhotovitel zahrnuty do ceny díla či je realizuje na vlastní náklady.

Součástí předmětu díla je i vypracování dokumentace skutečného provedení díla, a to v rozsahu požadovaném ve všeobecných obchodních podmínkách Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013, v části V., článku 3. Změny budou vyznačeny do projektové dokumentace.

Zhotovitel je povinen si na své náklady zajistit veškerá povolení k užívání a záboru všech veřejných prostranství i soukromých pozemků, které bude pro provedení díla potřebovat. Náklady na splnění podmínek stanovených vlastníky či správci pozemků pro jejich užívání a zábor má zhotovitel zahrnuty do ceny díla.

Zhotovitel zabezpečí objekt proti zatečení střechou, a to na vlastní náklad po celou dobu provádění prací. V případě zatečení bude zhotovitel povinen nahradit veškerou vzniklou škodu, opravit všechny konstrukce a obnovit všechny povrchy (např. malby), které budou dotčeny zatečením. Malby budou obnoveny v uceleném rozsahu dle požadavku objednatele (nikoliv pouze lokálně v místě viditelného zatečení, nýbrž celá plocha – stěna či strop, na které budou stopy po zatečení), a to v termínu dle požadavku zhotovitele.

Dále bude zhotovitel povinen nahradit veškerou škodu na vybavení, které bude poškozeno v důsledku zatečení.

- Cena za dílo

3.1

Cena pro rozsah předmětu díla dle článku 2. této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná takto:

Celková cena bez DPH:		[cena díla bez DPH] Kč

DPH 21%: 		[výše DPH] Kč

Celková cena včetně DPH 21%:                                 	[cena díla DPH] Kč

slovy: [cena díla vč. DPH - slovy]

3.2

Objednatel prohlašuje, že majetek, který objednatel pořídí provedením předmětu díla, není objednatelem používán k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedené dílo aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2009 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3.3

Pokud zhotovitel ocenil některé položky či části soupisu prací (položkového rozpočtu) nulou (hodnotou 0,- Kč), provede takto oceněné položky prací bez nároku na úhradu nákladů.

- Termín plnění

4.1

Termín plnění:	od 23.09.2013 do 29.11.2013

z toho:

projednání záboru veřejného prostranství – ihned po podpisu smlouvy o dílo

vypracování harmonogramu prací vč. jeho předání objednateli nejpozději do 07.10.2013

předání a převzetí staveniště: do 23.09.2013

realizace prací: do 15.11.2013

předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků, administrativní dokončení díla: do 29.11.2013

- Platební podmínky, pojištění

5.1

Objednatel požaduje pro plnění předmětu smlouvy po zhotoviteli pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě min. ve výši 1 mil. Kč, přičemž toto pojištění bude zhotovitel povinen udržovat po celou dobu provádění díla. K podpisu této smlouvy o dílo je zhotovitel povinen předložit kopii platné pojistné smlouvy nebo kopii pojistného certifikátu či jiný doklad vystavený pojišťovnou, jejichž předmětem je pojištění výše uvedeného pojistného rizika, a to min. v požadované výši pojistného krytí.

- Podzhotovitel

6.1

Pojem podzhotovitel a subdodavatel je pro účely této smlouvy totožný.

6.2

Při předání staveniště budou podzhotovitelé potvrzeni ve stavebním deníku. V případě změny podzhotovitelů musí být tato skutečnost odsouhlasena objednatelem prostřednictvím e-mailu (osm.krplb@mvcr.cz), následně bude tato skutečnost uvedena i ve stavebním deníku. Za podzhotovitele, který podléhá uvedenému potvrzení (odsouhlasení), považuje objednatel takového podzhotovitele, jehož podíl prací na celkovém objemu zakázky překračuje 10% z ceny za dílo bez DPH. Za podzhotovitele , který podléhá uvedenému potvrzení (odsouhlasení), objednatel nepovažuje dodavatele stavebního materiálu či celých výrobků, pokud součástí dodávky není i jejich montáž.

6.3

Zhotovitel se zavazuje uhradit smluvní pokutu do výše 50 000,- Kč za prokazatelné zjištění, že zhotovitel neprovádí dílo vlastními pracovníky nebo pomocí subdodavatelů odsouhlasených objednatelem formou zápisu ve stavebním deníku.

- Další smluvní ujednání

7.1

Upřesnění rozsahu oprávnění osob zastupujících jednotlivé smluvní strany:

Osoby oprávněné předat a převzít staveniště:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku	tel: 724 802 351

Jiří Knop, pracovník oddělení správy nemovitého majetku	tel: 725 389 786

e-mail na uvedené osoby objednatele: osm.krplb@mvcr.cz

za zhotovitele

[titul, jméno, funkce]	tel: [mobil] e-mail: [e-mail]

[titul, jméno, funkce]	tel: [mobil] e-mail: [e-mail]

Protokol (zápis) o předání a převzetí staveniště musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

Osoby oprávněné předat a převzít dílo:

za objednatele

Ing. David Pokorný, vedoucí odboru správy majetku	tel: 724 802 351

Jiří Knop, pracovník oddělení správy nemovitého majetku	tel: 725 389 786

e-mail na uvedené osoby objednatele: osm.krplb@mvcr.cz

za zhotovitele

[titul, jméno, funkce]	tel: [mobil] e-mail: [e-mail]

[titul, jméno, funkce]	tel: [mobil] e-mail: [e-mail]

Protokol (zápis) o předání a převzetí díla musí být podepsán všemi uvedenými osobami.

7.3

Smluvní strany souhlasí s postupným přejímáním díla. Přejímány budou postupně jednotlivé dokončené etapy.

7.4

Všechny výrobky, materiály či technologie, resp. jejich druhy a typy, které jsou v projektové dokumentaci a v soupisu prací uvedeny pod konkrétním obchodním názvem musí zhotovitel při realizaci předmětu díla použít, resp. dodržet. Toto se týká všech výrobků, materiálů a technologií, tj. i těch, které jsou ve jmenovaných dokumentech uvedeny jako příklady či referenční.

Záměny výrobků, materiálů či technologií oproti projektové dokumentaci předložené zhotovitelem po uzavření smlouvy o dílo je objednatel oprávněn odmítnout.

Zhotovitel je povinen předložit objednateli, resp. technickému dozoru stavebníka (TDS) doklady o veškerých použitých výrobcích, materiálech a technologiích. Objednatel, resp. TDS je oprávněn si tyto doklady vyžádat před zabudováním, resp. použitím či aplikací, během zabudování (použití či aplikace) nebo po zabudování (použití či aplikaci). Doklady musí jednoznačně prokazovat splnění předepsaných parametrů. Pokud nebude zhotovitelem jednoznačně prokázáno, že použité výrobky, materiály a technologie splňují požadované parametry je objednatel oprávněn zamítnout jejich použití (a to i v případě, že je zhotovitel již objednal, uhradil či dovezl na stavbu apod.) či je objednatel oprávněn požadovat jejich odstranění v případě, že byly zhotovitelem již zabudovány, resp. použity či aplikovány. Vzniklé náklady plynoucí ze zamítnutí či odstranění výrobků, materiálů či technologií hradí zhotovitel.

7.5

Zhotoviteli nebudou vyčleňována žádná parkovací místa na veřejných komunikacích ani místa pro stání zásobovacích vozů. Takovéto případné zábory veřejného prostranství si musí zhotovitel sjednat, zřídit a udržovat na vlastní náklady.

7.6

Zhotovitel stanoví zodpovědnou osobu, která bude trvale přítomna v objektu při provádění prací, a to i v případě, že práce budou prováděny pouze podzhotovitelem. Tato osoba bude pověřena zápisem do protokolu o předání staveniště a změna zodpovědné osoby bude možná pouze po písemném odsouhlasení objednatelem. Tato osoba bude m.j. zodpovědná za koordinaci prací prováděných zhotovitelem i prací prováděných podzhotoviteli a bude pověřena ke komunikaci se zástupci objednatele.

7.7

Stavební činností vzniknou odpady, jež je třeba řádně evidovat. Objednateli nebude postačovat čestné prohlášení zhotovitele o řádné likvidaci odpadu. Objednatel bude při přejímce vyžadovat protokol o Průběžné evidenci odpadů za rok.

Na veškerý odpad, který vznikne při provádění prací si zhotovitel, zajistí svoji vlastní nádobu. Odpad nebude vyhazován do popelnic a kontejnerů objednatele ani do veřejně přístupných odpadkových košů. Likvidaci odpadu si zhotovitel zajistí na vlastní náklady.

Veškerý kovový odpad bude předán objednateli (složen na místo určené objednatelem v blízkosti staveniště, tj. v objektu nebo na dvoře).

7.8

Zhotovitel bude respektovat přísný zákaz kouření v objektu a v jeho bezprostředním okolí, mimo míst k tomu vyhrazených.

- Závěrečná ustanovení

8.1

Tuto smlouvu je možno měnit a doplňovat pouze formou písemných očíslovaných dodatků odsouhlasených oběma smluvními stranami. Dodatky by poté tvořily nedílnou součást této smlouvy.

8.2

Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 exempláře.

8.3

Tato smlouva se stává platnou a účinnou datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.

8.4

Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví této smlouvy a zároveň je oprávněn tuto smlouvu takto sjednat a podepsat.

8.5

Záležitosti, které nejsou upraveny v této smlouvě, budou řešeny dle Všeobecných obchodních podmínek Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013, které jsou přílohou č.2 této smlouvy o dílo.

8.6

Pro účely interpretace smluvních podmínek je priorita dokumentů následující:

1) Smlouva o dílo

2) Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013.

8.7

Vztahy neupravené touto smlouvou, příp. Všeobecnými obchodními podmínkami viz čl. 8.6. bod. 2, se řídí platným právním řádem ČR.

8.8

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění smlouvy a bez výhrad s ní souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

Příloha:

1/ Položkový rozpočet ze dne [datum]

2/ Všeobecné obchodní podmínky Krajského ředitelství policie Libereckého kraje pro zhotovení staveb malého rozsahu z 01.08.2013

Liberec, dne:	[sídlo společnosti], dne:

objednatel:	zhotovitel:

Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje 	[název zhotovitele dle Obchodního rejstříku]

____________________________________	____________________________________

Ing. David Pokorný	[titul, jméno, funkce]

vedoucí odboru správy majetku