Návrh smlouvy o dílo

č. j. KRPJ-……………../ČJ-2017-1600VZ

__________________________________________________________________

Čl. I.

Smluvní strany

Objednatel:

| Česká republika – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina |
| --- |
| se sídlem: | Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava |
| zastoupená: | plk. RNDr. Miloslavem Klodnerem, náměstkem ředitele pro ekonomiku |
| IČ: | 72052147 |
| DIČ: | CZ72052147 |
| bankovní spojení: | ČNB, pobočka Brno |
| číslo účtu: | 27033881/0710 |
| kontaktní pracovníci: | Ing. Radovan Vejvoda, 974 261 242, 725 375 074 |
| kontaktní e-mail: | Zdeněk Kryštof, 974 261 581, 725 375 080, krpj.e.osnm.sekret@pcr.cz |
| (dále jen jako "objednatel") na straně jedné |

a

Zhotovitel: Zapsaná v obchodním rejstříku vedeným ………….., oddíl …, vložka …………. (dále jen jako „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tuto smlouvu o dílo (dále jen „ smlouva“)

Čl. II.

Předmět smlouvy a rozsah díla

  - Předmětem plnění je komplexní projektová příprava pro rekonstrukci vnitřních konstrukcí, sociálního zařízení a technické infrastruktury v objektu Obvodního oddělení Policie ČR v Hrotovicích, která je rozdělena do čtyř samostatných na sebe navazujících jednotlivých dílčích částí (dále jen „dílčí části díla“ nebo jen „dílo“) takto:

- Stavebně technický průzkum (dále jen „STP“), zejména pak stavebních konstrukcí, statických konstrukcí, jednotlivých skladeb s provedením fyzických sond pro ověření stávajícího stavu, zjištění stavu technické infrastruktury objektů. Výstupem STP bude dokumentace skládající se z textové části a výkresové části s podrobným popisem jednotlivých konstrukcí.

- Vypracování provozně dispozičního řešení sociálního zařízení (dále jen „STU“) – návrh studie, zejména pak architektonický návrh a provozně dispoziční řešení sociálního zařízení s napojením na stávající nebo plánovanou technickou infrastrukturu. Výstupem STU bude dokumentace skládající se z textové části a výkresové části s rámcovým popisem jednotlivých konstrukcí.

- Vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení (dále jen „PD – PSP“) včetně projednání konceptu DSP  s dotčenými orgány státní správy a správci sítí. PD – PSP bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu s přílohou č. 5 vyhlášky č- 62/2013 Sb.

- Vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby (dále jen „PD – PPS“) položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb (dále jen „SSPDS“), a položkového rozpočtu stavby – celkových nákladů stavby (dále jen „CNS“). PD - PPS bude svým obsahem a rozsahem zpracovaná v souladu s přílohou č. 6 vyhlášky č. 62/2013 Sb. SSPDS bude svým obsahem a rozsahem zpracován v souladu s  vyhláškou č. 169/2016 Sb., CNS budou zpracovány ve stejném formátu jako SP a budou oceněny projektantem v jednotné cenové soustavě.  Podrobnosti rozsahu dokumentace a jejího způsobu zpracování jsou uvedeny v příloze č. 2. Součástí PD - PPS bude zpracování plánu BOZP a bude součástí kapitoly E – dokladová část pokud rozsah uvažovaných stavebních úprav jej bude vyžadovat v souladu s platnou legislativou.

  - Žádná část PD – PSP a PD - PPS nesmí obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Odkaz je možné připustit pouze v případě, pokud bude nevyhnutelně nutné uvést specifická označení, poté je možné použití obchodních názvů, současně však musí být umožněno použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

  - Při pořizování potřebných údajů bude zhotovitel spolupracovat s objednatelem a údaje, které je možné získat prohlídkou posuzované budovy nebo z evidence objednatele, zejména z technické dokumentace ke stavbě, si opatří přímo u objednatele.

  - Podrobná specifikace plnění smlouvy je uvedena v příloze č. 2 smlouvy – Podrobná specifikace plnění.

Čl. III.

Doba plnění

  - Zhotovitel provede výše specifikované dílo v termínu:

- zahájení prací: bezprostředně po podpisu smlouvy

- dokončení prací:

- stavebně technický průzkum do 15 dnů od podpisu smlouvy

- návrh studie do 25 dnů od podpisu smlouvy

- vypracování PD – PSP do 60 dnů od podpisu smlouvy

- vypracování PD – PPS do 80 dnů od podpisu smlouvy

- vypracování položkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb a celkových nákladů stavby do 90 dnů od podpisu smlouvy

  - V případě, že zhotovitel nebude moci některou z dílčích částí díla bez svého zavinění řádně plnit, prodlužuje se doba plnění o dobu, po kterou zhotovitel nemohl prokazatelně plnit. O prodloužení doby plnění bude sepsán písemný číslovaný dodatek k této smlouvě. Za překážku se nepovažuje neplnění prací subdodavatelem.

  - Zhotovitel osobně předá a objednatel osobně převezme dílčí části díla specifikované v čl. II odst. 2.2 smlouvy nejpozději v poslední den lhůt stanovených výše v odstavci 3.1, a to výhradně v sídle objednatele v pracovních dnech od 7:00 do 15:00 na adrese:

- Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Odbor správy majetku, Oddělení správy nemovitého majetku

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava

Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty nejbližší příští pracovní den.

  - Za objednatele jsou oprávněny převzít dílčí části díla tyto pověřené osoby objednatele:

- Zdeněk Kryštof

- Ing. Anna Škrdlová

- Ing. Radovan Vejvoda

  - O předání a převzetí každé dílčí části díla bude podepsán předávací protokol. Po předání příslušné dílčí části díla je objednatel povinen tuto prověřit a odsouhlasit. Objednatel je povinen převzít pouze dokončenou dílčí část díla bez vad a nedodělků, které budou svým obsahem, rozsahem a způsobem zpracování v souladu s podmínkami smlouvy, přílohou č. 2 a právními předpisy. Za vadu lze považovat i obsahové odchylky mezi textovou částí a grafickou částí dílčích částí díla. Nezašle-li objednatel nejpozději do 3 pracovních dnů po podepsání předávacího protokolu písemně námitky k předané dílčí části díla, má se za to, že objednatel takto předanou dílčí část díla odsouhlasil bez výhrad. V opačném případě je zhotovitel povinen se do 3 pracovních dnů od doručení námitek k těmto vyjádřit. Nevyjádří-li se zhotovitel ve stanovené lhůtě, má se za to, že k převzetí dílčí části díla nedošlo.

Čl. IV.

Cena

  - Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran podle ustanovení § 2 zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne ………………….., která je přílohou č. 1 a nedílnou součástí této smlouvy, a činí:

- za stavebně technický průzkum:

bez DPH			………………. Kč

DPH 21 %			………………. Kč

vč. DPH 			………………. Kč

Slovy: …………………………………………

- za vypracování návrhu studie:

bez DPH			………………. Kč

DPH 21 %			………………. Kč

vč. DPH 			………………. Kč

Slovy: …………………………………………

- za vypracování PD - PSP.:

bez DPH			………………. Kč

DPH 21 %			………………. Kč

vč. DPH 			………………. Kč

Slovy: …………………………………………

- za vypracování PD - PPS.:

bez DPH			………………. Kč

DPH 21 %			………………. Kč

vč. DPH 			………………. Kč

Slovy: …………………………………………

Cena celkem bez DPH …………………….. Kč, vč. DPH ………………………….. Kč

4.2 Cena se sjednává jako nejvýše přípustná a může být změněna pouze v závislosti na změně příslušných právních předpisů, zejména zákona o DPH.

4.3 Zhotovitel prohlašuje, že do celkové ceny díla zahrnul veškeré nezbytné náklady k řádné realizaci díla v rozsahu zpracování dle přílohy 2.

Čl. V.

Fakturace a placení

  - Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel je oprávněn fakturovat po splnění jednotlivých částí díla takto:

- 1. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 písm. c), a to za dílčí části díla uvedené v čl. II odst. 2.2 písm. a) až c)

- 2. faktura do 5 pracovních dnů po předání a převzetí dílčí části díla uvedené v čl. II. odst. 2.2 písm. d)

  - Smluvní strany se dohodly na splatnosti faktur 30 dnů od doručení faktury objednateli. Faktura je uhrazená dnem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

  - Faktura musí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle § 28 odst. 2 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona. Přílohu faktur musí tvořit kopie potvrzeného předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo této smlouvy. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit zhotoviteli bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo obecně závaznými právními předpisy, není doložena kopií potvrzeného předávacího protokolu, obsahuje jiné cenové údaje nebo jiný druh plnění než dohodnutý ve smlouvě nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně, a to s uvedením důvodu vrácení. Zhotovitel je povinen v případě vrácení faktury fakturu opravit nebo vyhotovit fakturu novou. Důvodným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta v původní délce splatnosti běží znovu ode dne doručení opravené nebo nově vystavené faktury objednateli.

  - Pro přijaté plnění se režim přenesené daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, neuplatní. Přijaté plnění souvisí výlučně s činností výkonu veřejné správy, při níž se nepovažuje objednatel za osobu povinnou k dani (§ 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o DPH).

  - Platby budou realizovány v Kč na základě předložené faktury.

  - Zálohové platby objednatel neposkytuje.

  - Faktury budou zaslány objednateli na jeho adresu:

Krajské ředitelství policie kraje Vysočina

Oddělení správy nemovitého majetku

Vrchlického 2627/46, 587 24 Jihlava.

Čl. VI.

Podmínky realizace

  - Provádění díla se řídí občanským zákoníkem, touto smlouvou, obecně závaznými předpisy a technickými normami (ČSN), zejména příslušnými právními předpisy vztahujícími se k předmětu díla.

  - Zhotovitel provádí dílo na své nebezpečí a své náklady. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli bez zbytečného odkladu skutečnosti, které by mohly ohrozit průběh plnění.

  - Nebezpečí škody na prováděném díle i na věcech s prováděním díla souvisejících nese zhotovitel a to až do předání a převzetí díla s ohledem na čl. III. odst. 3.6. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám z titulu úmyslného jednání, opomenutí, nedbalosti nebo nesplnění podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této smlouvy, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak je povinen škodu uhradit finančně v plném rozsahu.

  - Zhotovitel odpovídá za škody při plnění této smlouvy, a to i za škody způsobené jeho pracovníky, již plní předmět této smlouvy. Pro tento případ se zhotovitel zavazuje mít po celou dobu platnosti a účinnosti této smlouvy uzavřené pojištění pro případ odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně s pojistným limitem 1.000.000,- Kč. Objednatel má právo po celou dobu smluvního vztahu na kontrolu platnosti pojistné smlouvy. Výše případně vzniklé škody bude objednatelem vyčíslena a předložena zhotoviteli do 30dnů ode dne jejího zjištění. V případě změn v pojištění, je zhotovitel povinen bezodkladně předložit objednateli originál nebo kopii dokladu o uzavření nové pojistné smlouvy, případně jejího dodatku nejpozději však před uplynutím platnosti a účinnosti původní pojistné smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen si zajistit na vlastní náklady podklady potřebné pro provedení díla, které mu nebyly předány objednatelem, z důvodu toho, že tyto nemá k dispozici.

  - O předání a převzetí každé dílčí části díla bude sepsán písemný předávací protokol. Dílo nebude převzato v případě, že nebude kompletní nebo bude obsahovat vady.

  - Zhotovitel v rámci dílčích částí díla uvedených v odst. 2.1 písm. b) až d) svolá nejpozději 5 dnů před termínem předání dílčího plnění pracovní skupinu, kde předloží k závěrečnému projednání koncept dílčího plnění. Z jednání pracovní skupiny zhotovitel pořídí písemný záznam, který bude součástí dokladové části PD.  Pracovní skupinu bude tvořit – zhotovitel nebo jím písemně pověřená osoba (hlavní inženýr projektu), zhotovitelé odborných a profesních částí, pověřené osoby objednatele, zástupci uživatelů a další odborně způsobilé osoby určené objednatelem. Případné návrhy a změny je zhotovitel povinen zapracovat do jednotlivé dílčí části díla.

  - Zhotovitel při podpisu smlouvy předá objednateli písemné pověření a kontaktní údaje pracovníka, který bude za zhotovitele pověřen koordinací (hlavní inženýr projektu) všech výkonových fází díla.

  - Obě smluvní strany se dohodly, že předáním a převzetím jednotlivých dílčích částí díla přechází na objednatele vlastnické právo včetně veškerých autorských práv spojených s dílem.

Čl. VII.

Vady díla

  - Dílo má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo dle této smlouvy je zhotoveno podle zadávací dokumentace, dle podmínek smlouvy a v souladu s právními předpisy.

  - Zhotovitel poskytuje na provedené dílo záruku v délce trvání 24 měsíců.

  - Záruční doba počíná běžet dnem následujícím po dni předání a převzetí každé dílčí části díla.

  - Případné zjevné vady díla objednatel prokazatelným způsobem nahlásí zhotoviteli s tím, že zhotovitel do 5 pracovních dnů od nahlášení vady díla prokazatelným způsobem sdělí objednateli termín jejího odstranění, který však nesmí být delší než 15 pracovních dnů od nahlášení vady objednatelem. V případě prodlení zhotovitele

  - Zjistí-li objednatel po předání a převzetí díla, zejména při realizaci stavebních prací, vady díla vzniklé porušením povinností zhotovitele, jedná se o vady skryté. Zhotovitel je povinen uhradit škodu vzniklou porušením povinností zhotovitele.

  - Za porušení povinností zhotovitele se považuje zejména nezahrnutí požadovaných prací nebo materiálů do projektové dokumentace, záměnu materiálů, vynechání části požadovaných stavebních prací apod.

Čl. VIII.

Zajištění splnění závazků a povinností smluvních stran

  - Smluvní strany se dohodly z titulu neplnění níže uvedených závazků z této smlouvy zaplatit oprávněné straně tyto smluvní pokuty:

- při nesplnění termínu jednotlivé dílčí části díla v termínech uvedených v čl. III. odst. 3.2 uvedeném ve smlouvě zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- při nesplnění termínu odstranění vady díla v termínu uvedeném v čl. VII. odst. 7.4 smlouvy zaplatí zhotovitel smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý den prodlení.

- v případě neuhrazení faktury objednatelem v termínu uvedeném v článku V. odst. 5.2 smlouvy má zhotovitel právo na úroky z prodlení podle § 1970 občanského zákoníku ve výši 0,05% dlužné částky vč. DPH za každý den prodlení.

8.2. Zaplacením smluvních pokut dle odstavce 8. 1. nejsou dotčeny nároky objednatele z titulu odpovědnosti za škodu způsobenou zhotovitelem.

Čl. IX.

Odstoupení od smlouvy

9.1. Od smlouvy lze odstoupit, pokud dojde k podstatnému porušení smluvních ujednání a pokud toto odstoupení oznámí písemně oprávněná strana druhé straně do 30-ti dnů od vzniku podstatného porušení povinností.

9.2. Podstatným porušením smlouvy se rozumí, jestliže strana porušující smlouvu věděla nebo mohla vědět, že druhá strana při takovém porušení nebude mít zájem na takovém plnění smlouvy.

9.3. Za podstatné porušení se považuje zejména:

- prodlení zhotovitele s předáním dílčí části díla, a to déle než 10 dnů a objednatel se přitom na tomto prodlení nijak nepodílel,

- objednatel nesplní své finanční závazky vůči zhotoviteli a nebude schopen poskytnout takové záruky, že je splní v náhradním termínu,

- nesplnění kvalitativních a kvantitativních požadavků objednavatele

- zhotovitel se stane nespolehlivým plátcem DPH dle zákona č. 235/2004Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů,

- vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

- insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- zhotovitel vstoupí do likvidace.

Čl. X.

Všeobecná ustanovení

  - Tato smlouva o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

  - Tuto smlouvu lze upřesnit nebo změnit pouze písemným dodatkem odsouhlaseným oběma stranami.

  - K ukončení smluvního vztahu může dojít:

a) písemnou dohodou smluvních stran,

b) písemným odstoupením jednou ze smluvních stran.

  - Smluvní vztahy z této smlouvy vzniklé a touto smlouvou neupravené se řídí ustanoveními Občanského zákoníku.

  - Smlouva podléhá zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

  - Tato smlouva o dílo je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel dva stejnopisy.

  - Účastníci smlouvy o dílo prohlašují, že tato smlouva o dílo byla sepsána svobodně a vážně, určitě a srozumitelně.

  - Tato smlouva o dílo obsahuje ……………………………..

Přílohy smlouvy:

- Příloha č. 1 – …………………………..

- Příloha č. 2 – ………………………….

| V ……………….. dne | V Jihlavě dne |
| --- | --- |
| _________________________ | __________________________ |
| za zhotovitele | za objednatele |
|  | plk. RNDr. Miloslav Klodner |
|  | náměstek ředitele pro ekonomiku |