Příloha č.3 k č.j. KRPP-161994-2/ČJ-2014-0300VZ-VZ

N Á V R H   S M L O U V Y   O   D Í L O

čj. KRPP-161994-  /ČJ-2014-0300VZ-VZ

Česká republika – Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

se sídlem Nádražní 2, Východní předměstí, Plzeň 3, PSČ 306 28

IČ : 75151529

DIČ: CZ75151529

Bankovní spojení: ČNB Plzeň

Číslo účtu: 8246881/0710

zastoupená plk. Mgr. Jaromírem Knížetem, ředitelem

kontaktní adresa: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň

jako „objednatel“

a

společnost: 		………………………………………………………………………..

sídlo: 			………………………………………………………………………..

zastoupený: 		…………………………………………………………………………

IČ: 				………………………………

DIČ : 			………………………………

Bankovní spojení: 	……………………………..

Číslo účtu: 			……………………………..

Telefon:    		        ………………………………

E-mail: 			……………………………..

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným …………………………………………………,

oddíl …, vložka ……………….

jako „zhotovitel“

uzavírají tuto

S M L O U V U   O    D Í L O

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku,

I.

Předmět díla

Předmětem díla je oprava sociálního zařízení v objektu Klatovská 56 Plzeň.,. Specifikace prací je uvedena v Příloze č. 1 smlouvy o dílo. Další práce upřesněny na prohlídce místa plnění dne 20.října 2014 (pozn. Zápis z prohlídky místa plnění je přílohou č. 2 této smlouvy).

II.

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

- Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle v co nejkratším možném termínu od podpisu smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 19. prosince 2014

- Veškeré práce budou prováděny za provozu objektu, v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod. Změna těchto omezení je možná po dohodě s odpovědnou osobou objednatele. Místem plnění předmětu díla je objekt Klatovská 56 Plzeň.

III.

Cena díla

Smluvní strany se dohodly na ceně díla s odkazem na rozpočet, který byl objednateli sdělen zhotovitelem před uzavřením této smlouvy (§ 2620 zákona č. 89/2012 Sb.), ve výši:

Cena díla bez DPH			…………………………. Kč

DPH 21%			   	   	…………………………. Kč

Celkem včetně DPH			…………………………. Kč

S l o v y : ………………………………………………………………………….. Kč

- Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla.

- Cena díla je s odkazem na ustanovení § 2621 zákona č. 89/2012 Sb. považována za cenu nejvýše přípustnou.

- Jakákoliv záloha se nepřipouští.

IV.

Platební podmínky

1. 	Právo na zaplacení ceny díla vznikne zhotoviteli předáním řádně dokončeného díla. Úhrada bude objednatelem provedena bezhotovostním převodem v české měně na základě zhotovitelem vystaveného a objednateli řádně doručeného daňového dokladu (dále jen „faktury“).

2. Zhotovitel vyhotoví krycí list faktury za dodávky a práce, který bude před vystavením faktury odsouhlasen v místě plnění zhotovitelem a zástupcem objednatele.

3.	Faktura bude zahrnovat soupis veškerých účtovaných dodávek a prací. Faktura musí kromě toho obsahovat náležitosti daňového dokladu stanovené daňovými a účetními předpisy a musí dále obsahovat číslo smlouvy o dílo, a název akce.

4.	Objednatel uhradí fakturovanou částku do 21 dnů od obdržení faktury vystavené na objednatele, tj. Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, a doručené v trojím vyhotovení na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, oddělení provozu a údržby majetku, Nádražní 2  30628 Plzeň.

5.  Nebude-li krycí list faktury předem odsouhlasen dle odst. 2, nebude-li faktura obsahovat náležitosti dle odstavce 3, nebude-li ve trojím vyhotovení, nebo bude-li obsahovat nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními této smlouvy, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.

6.	Faktura se považuje za proplacenou okamžikem připsání fakturované částky na účet zhotovitele.

7. Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem DPH. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

8. Přijaté plnění nebude odběratelem použito pro účely, které jsou předmětem daně, resp. k danému plnění nevystupuje jako osoba povinná k dani

V.

# Povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen řádně a včas provést objednané dílo. V souvislosti s tím je povinen zajistit a provést všechna opatření organizačního a stavebně technického charakteru, nutná k řádnému provedení a dokončení díla, a obstarat a dodat veškerý potřebný materiál a zařízení.

- Zhotovitel odpovídá za dodržování veškerých závazných právních předpisů a norem v průběhu provádění díla, zejména pak v oblasti bezpečnosti práce a protipožárních předpisů. Zhotovitel odpovídá za to, že tyto předpisy a normy budou dodržovány ze strany všech osob provádějících dílo, ať již se jedná o zaměstnance zhotovitele či případné subdodavatele.

- Z důvodů provádění prací za provozu objektu je zhotovitel povinen provést opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků uživatele a klientů policie tak, aby nebyl ohrožen plynulý chod objektu a dodrženy veškeré bezpečnostní předpisy, včetně zajištění bezpečnosti a ochrany ostatních prostor, kde bude zachován provoz budovy.

- Zhotovitel je povinen před započetím díla předat objednateli seznam všech pracovníků, včetně čísel jejich OP, a dále seznam registračních značek vozidel, které budou provádět dodávky a nakládky materiálu za účelem vjezdu do objektu, a to po předchozím odsouhlasení správcem objektu.

- Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na majetku objednatele, ať způsobených zaměstnanci zhotovitele či případnými subdodavateli.

- Pokud i přes to dojde ke vzniku škody na majetku objednatele (případně třetí osoby) je zhotovitel povinen tuto škodu na své náklady bez zbytečného odkladu odstranit.

- Vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude likvidován zhotovitelem, který předloží doklad o jeho likvidaci (bude-li relevantní) ve smyslu zákona č. 185/2001 Sb., v platném znění, a prováděcí vyhlášky ministerstva životního prostředí č. 383/2001 Sb., v platném znění, při přejímacím řízení. Odpad použitelný jako druhotná surovina zůstává majetkem objednatele a zhotovitel je povinen o jeho případném výskytu prokazatelně informovat kontaktní osobu objednatele, přičemž odvoz takového odpadu z místa plnění je možný až po udělení souhlasu k jeho odvozu.

- Při realizaci použije zhotovitel pouze suroviny, materiály a výrobky, které jsou schváleny nebo certifikovány. Doklady o certifikaci bude předkládat objednateli průběžně, nejpozději však před zabudováním.

- Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

VI.

Povinnosti objednatele

- Objednatel před započetím prací seznámí zhotovitele s charakterem objektu z hlediska bezpečnosti práce. Zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla

- Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení odpadu, včetně dopravy.

3.	Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu plnění předmětu díla a zhotovitel je povinen objednateli tuto kontrolu umožnit.

4.	Objednatel je povinen za dokončené dílo řádně a včas zaplatit cenu dohodnutou dle této smlouvy.

VII.

Předání díla

- Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu.  Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny apod.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užívání díla.

- Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který za objednatele podepíše odpovědný pracovník uvedený v čl. XII. odst. 1 této smlouvy. Podpisem zápisu o převzetí díla přechází na objednatele nebezpečí škody na zhotovené věci.

- Zápis o převzetí díla bude obsahovat též soupis eventuálních výhrad objednatele, tj. soupis zjištěných vad a nedodělků s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění. Přílohou zápisu budou veškeré předepsané certifikáty, záruční listiny, protokoly o zkouškách a revizích vyžadovaných příslušnými technickým normami, budou-li nutné k řádnému užívání díla.

VIII.

# Odpovědnost za vady díla

1.	Zhotovitel poskytne objednateli na provedené dílo záruky takto:

- Na provedené práce 60 měsíců;

- Na dodané výrobky a technologie dle výrobců nebo dodavatelů (min. 24 měsíců);

Běh záruční doby se počítá ode dne následujícího po dni předání/převzetí díla.

2.	Výskyt eventuálních záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 7 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

3.	Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 10 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak. V případě havárie zahájí opravu do 24 hodin.

4.	Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu nejpozději do 30 kalendářních dnů, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

5.	Zhotovitel neodpovídá za vady díla způsobené použitím podkladů a věcí poskytnutých objednatelem a za vady díla vzniklé v důsledku běžného opotřebení, živelní pohromy nebo násilného poškození.

IX.

Sankce

      - Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla včetně DPH (tj. z ………………….. Kč) za každý, byť i započatý den prodlení.

- Za prodlení objednatele s úhradou faktury je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.

- V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý, byť i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

- V případě, že nedojde k odstranění záručních vad ve lhůtě uvedené v článku VIII. odst. 4, popřípadě v jiné dohodnuté lhůtě, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 5.000,- Kč, za každý, byť i započatý den prodlení s odstraněním každé jednotlivé vady.

- Povinnost uhradit smluvní pokutu/úrok z prodlení vzniká dnem doručení výzvy k její/jeho úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

X.

Změna smlouvy

      - Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

- Dojde-li při k rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis objednatelem požadovaného rozšíření předmětu díla, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen, a předloží oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

XI.

Ostatní ujednání

      - Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu, tj. výzva k podání nabídky, zápis z prohlídky místa plnění a nabídka zhotovitele ze dne ……………………………….. jsou pro obě smluvní strany závazným podkladem pro vyhotovení této smlouvy.

      - Z důvodu právní jistoty strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí zákonem č.  89/2012 Sb., občanským zákoníkem.

XII.

Kontaktní osoby

      - Za objednatele je ve věcech stavebních oprávněn jednat: Vojtěch Tomášek  , : 974 325 240, mob. 602367226.

3.	Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: Bc. Jana Mynaříková, 974 322 730, mob.724182362

4.	Za zhotovitele je věcech technických oprávněn jednat: ………………….., …………………………….

XIII.

# Závěrečná ustanovení

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání oprávněnými osobami za obě smluvní strany.

- Smluvní strany se dohodly, že případné spory vyplývající z této smlouvy budou řešeny příslušným soudem, nikoliv rozhodcem.

- Smlouva je sepsána ve čtyřech stejnopisech (7 stran smlouvy a ….. stran přílohy), z nichž tři obdrží objednatel a jeden zhotovitel.

Příloha:

………………………………………………………

V Plzni   dne ……………………       		V ……………………  dne …………………..

………………………………..                                   …………………………………

plk. Mgr. Jaromír Kníže	                                     …………………..

ředitel

Objednatel 						             Zhotovitel