KRPH-35246-2/ČJ-2013-0500NE-VZ		   V Hradci Králové dne 9. května 2013

Zadávací dokumentace veřejné zakázky malého rozsahu

s názvem „Opravy a úpravy nepřímého měření spotřeby el. energie v objektech Krajského ředitelství policie  Královéhradeckého kraje - KŘP KHK, Ulrichovo nám. 810, 501 01 Hradec Králové, ÚO  KŘP KHK, Mrštíkova 541, Hradec Králové, KŘP KHK Radvanice (střelnice Chvaleč)“

zpracovaná jako nedílná součást Písemné výzvy k podání nabídek pod č. j. KRPH-35246-2/Čj-2013-0500NE-VZ (dále jen „výzvy“) na veřejnou zakázku malého rozsahu v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb.,o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZVZ“).

Obsah zadávací dokumentace:

1. Podmínky plnění veřejné zakázky

2. Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

3. Požadavek na splnění kvalifikace

4. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

5. Způsob hodnocení nabídek

6. Variantní řešení

7. Schválení zadávacích podmínek

Příloha č. 1 Návrh  smlouvy o dílo

1.	Podmínky plnění veřejné zakázky

Předmětem plnění této veřejné zakázky jsou elektro-montážní práce spojené s  opravou a úpravou nepřímého měření spotřeby el. energie ve třech objektech Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje.  Objekt KŘ Policie KHK Ulrichovo nám. 810 Hradec Králové (změna sazby z „C“ do „B“), objekt ÚO Hradec Králové Mrštíkova 541  (změna sazby z „C“ do „B“) a snížení hlavní hodnoty hlavního jističe z 315A na 80A objekt KHK v Radvanicích (střelnice Chvaleč).

Technické podmínky

- Uchazeč předloží nabídku formou uchazečem navrženého oceněného soupisu stavebně-montážních  prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

- Elektro montážní práce budou prováděny za nepřerušeného a neomezeného provozu v dotčených objektech. Práce, které lze provádět pouze při přerušené dodávce elektrické energie budou realizovány mimo běžnou pracovní dobu (noční hodiny, víkend) po dohodě s uživateli objektů a zástupcem objednatele pro technickou realizaci.

- Uchazeč bude provádět průběžný úklid a odvoz vybouraného materiálu. Po dokončení veškerých prací bude proveden kompletní úklid.

- V případě dodávky a montáže měřících traf proudu budou tyto dodány v třídě přesnosti O,5 S – cejchované.

- Uchazeč povede stavební (montážní) deník.

  - Místo plnění

Místem plnění této veřejné zakázky jsou objekty Krajského ředitelství policie Královéhradeckého kraje:

- Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje, Ulrichovo náměstí 810, 501 01      Hradec Králové

- ÚO Hradec Králové, Mrštíkova 541

- Radvanice (střelnice Chvaleč)

  - Doba plnění

Zadavatel požaduje zahájení prací ihned po podpisu příslušné smlouvy

Zadavatel požaduje provedení prací nejdéle do 30. června 2013.

  - Prohlídka místa plnění

Prohlídka místa plnění se uskuteční:

- pro objekt Radvanice dne 14. května 2013 od 10.00 hod.

- pro objekt KŘP KhK, Ulrichovo nám. 810, Hradec Králové dne 15. května 2013 od 11.00 hod.

- pro objekt ÚO Mrštíkova, Hradec Králové dne 15. května 2013 od 13,00 hod.

nebo v jiném termínu po dohodě s kontaktní osobou. Kontaktní osoba: Libor Pivokonský, tel.: 974 522 532.

  - Dodací podmínky a platební podmínky

Dodací a platební podmínky jsou stanoveny v návrhu smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 k této zadávací dokumentaci.

1.6	Předpokládaná hodnota veřejné zakázky je stanovena na částku 125 000,00 Kč bez DPH.

2. 	Požadavek na způsob zpracování nabídkové ceny

2.1 	Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady a zisk uchazeče nezbytné k realizaci díla, tj. vč. nákladů a poplatků za případné skládky přebytečných hmot a odpadů vzniklých při provádění stavby, za úhradu veškerých poplatků (např. parkovné, zábor veřejné prostranství apod.), měření, atestů, revizí, projektové dokumentace (schema změny zapojení)  a jiných činností a výkonů nezbytných k provedení ( např. přepojení a odpojení zařízení ze strany poskytovatele el. energie) a řádnému předání díla v cenové úrovni odpovídající termínu a místě realizace prací a dodávek

2.2	Zadavatel požaduje, aby se uchazeč předem seznámil se všemi okolnostmi, které mohou mít vliv na nabídkovou cenu a kvalitu prací a tyto skutečnosti zahrnul do předkládané nabídky, protože nabídková cena je cenou nejvýše přípustnou.

2.3	Vzhledem k tomu, že zadavatel (příjemce plnění – plátce) použije přijaté zdanitelné plnění výlučně pro plnění, které není předmětem daně, nejedná se ve smyslu § 92e zákona č. 47/2011 Sb., kterým se mění z.č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty o režim přenesené daňové povinnosti na zadavatele, který není povinen přiznat a zaplatit daň z přidané hodnoty přímo svému správci daně v rámci plnění daňových povinností.

2.4	Z uvedených důvodů uchazeč zpracuje nabídkovou cenu za provedení díla včetně DPH v tomto členění:

Pro objekt KŘP KhK, Ulrichovo náměstí 810, Hradec Králové:

- nabídková cena bez DPH:

- vyčíslení DPH ……. %:

- celková nabídková cena včetně …. % DPH:

Pro objekt ÚO, Mrštíkova ul.,  Hradec Králové:

- nabídková cena bez DPH:

- vyčíslení DPH ……. %:

- celková nabídková cena včetně …. % DPH:

Pro objekt Radvanice:

- nabídková cena bez DPH:

- vyčíslení DPH ……. %:

- celková nabídková cena včetně …. % DPH:

Celková nabídková cena za celý předmět plnění (tj. za všechny tři objekty):

- nabídková cena bez DPH:

- vyčíslení DPH ……. %:

- celková nabídková cena včetně …. % DPH:

2.5	Nabídková cena v Kč včetně DPH nabídnutá uchazečem v souladu s podmínkami zadavatele a vyplněná uchazečem v návrhu smlouvy o dílo bude závazná pro výběr dodavatele pro tuto veřejnou zakázku a zároveň je základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky.

2.6	Objektivní podmínky, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny

Cena může být měněna pouze se změnou daňových předpisů, které budou mít vliv na výši ceny.

3. 	Požadavek na splnění kvalifikace

Zadavatel omezil rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady  bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky. Z uvedeného důvodu požaduje v nabídce předložit tyto doklady v prosté kopii:

- výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm uchazeč zapsán, či výpis z jiné obdobné   evidence,  pokud je v ní zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání dle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či  licenci odpovídající předmětu veřejné zakázky

- doklad o způsobilosti provádět elektromontážní práce (vyhl. č. 50/1978 Sb.)

4.	Podmínky a požadavky na zpracování nabídky

Nabídka bude zpracována v souladu s požadavky a podmínkami stanovenými zadavatelem, v písemné formě, v českém jazyce a předložena v listinné podobě v jednom vyhotovení.

Nabídka bude obsahovat požadované doklady prokazující splnění kvalifikace v souladu s čl. 3 zadávací dokumentace.

Nabídka uchazeče bude obsahovat uchazečem vyplněný Návrh smlouvy o dílo, který tvoří přílohu č. 1 této zadávací dokumentace a bude nedílnou součástí nabídky uchazeče. V návrhu smlouvy o dílo musí být uchazečem vyplněny předepsané identifikační údaje o uchazeči a údaje týkající se nabídkové ceny, zpracované dle požadavků zadavatele a bude podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Nabídka uchazeče bude obsahovat uchazečem navržený oceněný soupis stavebně-montážních  prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaný po jednotlivých objektech.

Všechny listy nabídky budou ve spodním pravém okraji očíslovány (např. ručně) nepřerušenou vzestupnou číselnou řadou počínající číslem 1 na první straně nabídky.

Nabídka musí být dostatečně zajištěna proti manipulaci s jednotlivými listy takovým způsobem, který vyloučí jakoukoliv možnost manipulace s nabídkou.

Nabídka  musí být podána ve lhůtě pro podání nabídek v řádně uzavřené  obálce, označené nápisem „NEOTEVÍRAT – NABÍDKA“ a názvem „Opravy a úpravy nepřímého měření spotřeby el. energie“, dále na obálce musí být uvedena adresa uchazeče, který nabídku podává. V místě uzavření musí být obálka opatřena razítkem a podpisem uchazeče. Osobně doručené nabídky budou přijímány v  pracovní dny v době od 8.00 do 15.00 hod.

Nabídky musí být podány do konce lhůty pro podání nabídek, tj.  do 23. května             2013 do 10,00 hod. osobně či doporučeně poštou. Místem pro podání nabídek je adresa zadavatele:

Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje

Odbor veřejných zakázek

Ulrichovo náměstí  č.p. 810, 501 01 Hradec Králové

Kontaktní osoba:

Mgr. Pavlína Fialová

(telefonní  linka z vrátnice objektu 522 629, 522 557)

Za datum podání nabídky se považuje datum převzetí nabídky zadavatelem.

5.	Způsob hodnocení nabídek

Pro zadání veřejné zakázky budou nabídky hodnoceny podle základního hodnotícího kritéria, čímž je nejnižší nabídková cena včetně DPH za celý předmět plnění. Jako nejvhodnější nabídka pro realizaci této veřejné zakázky bude vybrána nabídka s nejnižší nabídkovou cenou při splnění veškerých podmínek a požadavků stanovených zadavatelem ve  výzvě a v této zadávací dokumentaci.

6.	Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

7.	Schválení zadávacích podmínek

Tato zadávací dokumentace a veškeré stanovené zadávací podmínky byly schváleny zadavatelem dne 9. května 2013.

Plk. Mgr. Jan Švejdar

ředitel Krajského ředitelství policie

Královéhradeckého kraje

v zastoupení

Plk. Ing. Josef Neruda

Náměstek ředitele KŘP KhK