# Příloha č. 2 k č.j. KRPJ-4364/ČJ-2015-1600VZ

## HARMONOGRAM PRACÍ

Realizace úspor energií – Krajské ředitelství policie kraje Vysočina, Vrchlického 2627/46, Jihlava – zateplení objektu,

CZ.1.02/3.2.00/14.25211

| Místo plnění | Dílčí stavební práce | Termín dokončení dílčích částí |
| --- | --- | --- |
| Trakt II. | okna ulice | do 31.5.2015 |
| Trakt III. | okna ulice | do 31.5.2015 |
| Trakt IV. | okna ulice | do 31.5.2015 |
| Trakt I. | fasáda dvůr | do 31.7.2015 |
| Trakt II. | fasáda dvůr | do 30.6.2015 |
| Trakt III. | fasáda dvůr | do 31.8.2015 |
| Trakt IV. | fasáda dvůr | do 30.9.2015 |
| Trakt I. | fasáda ulice | do 15.7.2015 |
| Trakt II. | fasáda ulice | do 15.8.2015 |
| Trakt III. | fasáda ulice | do 15.9.2015 |
| Trakt IV. | fasáda ulice | do 15.10.2015 |
| Trakt IV. | zateplení stropu | do 15.10.2015 |

Poznámka:

Zhotovitel je povinen dodržet stanovenou délku jednotlivých výkonových fází (termín dokončení prací jednotlivých dílčích částí).

Zhotovitel je povinen předat zadavateli podrobný harmonogram prací do 15 dnů od předání staveniště.

datum                        obchodní firma                                          podpis osoby

oprávněné jednat jménem nebo za uchazeče