SMLOUVA O DÍLO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

I.

Smluvní strany

- Zhotovitel:

Název: ……………………………………………………..

Sídlo: ……………………………………………………….

Zastoupený: …………………………………………………

IČ: ……………………………..

DIČ: CZ………………………..

Bankovní spojení: ……………………………………

Číslo účtu: ……………………………………………

Telefon/fax: ………………/…………………………..

E-mail: …………………………………………………

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ………. v ………..,  oddíl …., vložka ……

- Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

IČ: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

II.

Předmět smlouvy

- Objednatel zadává touto smlouvou a zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu a obsahu zadávacích podmínek objednatele (včetně technických podkladů objednatele ze dne 1. července 2015), a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá projektovou dokumentaci (dále také „PD“) v rozsahu a čase stanoveném touto smlouvou a v době realizace díla bude provádět autorský dozor (dále také „AD“).

- Jedná se o zpracování PD na realizaci stavebních oprav v objektu OOP ČR Soběslav, Palackého ul. č. p. 94, 392 02 Soběslav, v k. ú. Soběslav, na pozemku parc. č. 77/2.

III.

Rozsah plnění

- Plnění bude rozděleno na tři fáze.

  - Fáze A zahrnuje kompletní zaměření a zakreslení stávajícího stavu, zmapování veškerých stávajících rozvodů, technický průzkum.

  - Fáze B zahrnuje vypracování projektové dokumentace pro provedení stavby.

  - Fáze C zahrnuje autorský dozor při realizaci stavebních prací.

IV.

Čas plnění

Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá PD v rozsahu podle čl. II., této smlouvy, v termínech níže uvedených:

- Fáze A a B - do ….. kalendářních dnů od zahájení prací (max. 60 kal. dnů)

- Fáze C	- v průběhu realizace stavby

V.

Cena díla

- Cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná.

- Cena díla:

2.1 Fáze A:

Celková cena bez DPH				………….. Kč

DPH 21%				  ………… Kč

Celková cena včetně DPH				………….. Kč

  - Fáze B:

Celková cena bez DPH				  ………… Kč

DPH 21%				    ……….. Kč

Celková cena včetně DPH				  ………… Kč

  - Fáze C:

Cena za 1 hodinu práce bez DPH:			       ……… Kč

Celková nejvyšší možná cena za AD	 vč. DPH:	  …………. Kč

  - Cena díla celkem (součet všech fází a částí)

Celková cena díla bez DPH				………….. Kč

DPH 21%				  ………… Kč

Celková cena včetně DPH				………….. Kč

Slovy: ………………………………………………………………

VI.

Předání předmětu plnění

- Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu občanského zákoníku.

- Projektová dokumentace bude vyhotovena jako dokumentace pro provádění staveb v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., s přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaném dle vyhlášky č. 230/2012 Sb.

- Kompletní PD bude objednateli předána:

  - v listinné podobě, v osmi vyhotovení, přičemž ve vyhotovení č. 1 bude soupis prací, dodávek a služeb oceněn,

  - v elektronické podobě na CD/DVD ve dvojím vyhotovení, přičemž ve vyhotovení č. 1 bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr oceněn (formát „.xls“). ve vyhotovení č. 2 bude možné do soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr zapisovat jednotkovou cenu, přičemž se celkové ceny budou automaticky dopočítávat a ostatní buňky budou pro zápis uzamčeny.

  - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb bude zpracován v cenové soustavě RTS.

- Do PD budou zapracovány veškeré připomínky z projednání v rámci odborných služeb objednatele, případná jiná závazná stanoviska apod.

- Všechny části PD budou zpracovány v českém jazyce, budou obsahovat běžné obchodně-technické názvy.

- Zhotovitel ručí za skutečnost, že položkové výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky k provedení stavby.

- PD bude zpracována v rozsahu a obsahu pro zadávání veřejné zakázky dle zákona 137/2006 Sb., v platném znění.

- PD musí být zpracována v souladu se stavebním zákonem, zákonem o veřejných zakázkách a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění.

- Zhotovitel na své náklady zajistí vytyčení inženýrských sítí v zájmovém prostoru a také potřebné průzkumy.

- PD bude zpracována dle platných ČSN.

- Stavba bude v PD rozdělena na 2. etapy se samostatnými soupisy prací, dodávek a služeb: 1. etapa – oprava stálé služby a přilehlých prostor pro veřejnost, 2. etapa – oprava zbývající části budovy.

1. etapa bude realizována za provozu budovy. Tato skutečnost bude řešena v PD – zabezpečení proti prachu, dočasné přestěhování dozorčí služby, provizorní přepojení rozvodů a pod., při 2. etapě dojde k přestěhování obvodního oddělení do náhradních prostor.

Součástí PD bude návrh rozmístění typového nábytku, podklady poskytne objednatel.

VII.

Platební podmínky

- Fakturu za Fáze A a B uhradí objednatel po předání kompletní PD dle ustanovení této smlouvy a po jejím odsouhlasení ze strany objednatele. Fakturu za fázi C uhradí objednatel po celkovém dokončení akce a po odsouhlasení investorem a fyzickém převzetím prací.

- Faktury budou splatné do 21 dnů.

- Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-OSNM, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

- Faktura musí být označena „KRPC-97538/ČJ-2015-0200VO-LO“.

- Faktura musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 28 zák. č. 235/2004 Sb., a občanského zákoníku.

- Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v tomto článku nebo nebude-li doručena ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, přičemž se tímto nedostává do prodlení s její splatností.

- Faktura se má za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VIII.

Součinnost

- Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu plnění poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost, spočívající v případném předání doplňujících informací a umožní mu přístup do prostoru objektu.

- Zhotovitel je povinen při zpracování všech částí uvedených v bodě III. koordinovat návrhy opatření s kontaktní osobou objednatele.

- Zjistí-li zhotovitel v podkladech poskytnutých objednatelem chyby a odchylky takového rozsahu, které brání v řádném dokončení díla podle této smlouvy, informuje bezodkladně a písemně objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele vyhotoví neprodleně, nejpozději do 10 kalendářních dnů objednatelem požadovaný počet vícetisků kompletního paré PD za cenu obvyklou.

- Kontaktní osobou za objednatele je: Radek Kofroň, tel.: 974 224 504, 725 046 935.

- Kontaktní osobou za zhotovitele je: ………………., tel.: …………………………...

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

  - Pro odpovědnost za vady se použijí příslušná ustanovení občanského zákoníku.

  - Dodací a kvalitativní podmínky díla se řídí podle příslušných ČSN, TP, zákonů a předpisů, které se k dané oblasti vztahují. Zhotovitelem poskytnutá záruka je sjednána v délce 60 měsíců od předání kompletního předmětu díla.

  - Zhotovitel bude odpovědný za rozsah a obsah předmětu díla. Případné kvalitativní a kvantitativní odchylky budou považovány za vady. Tyto vady budou řešeny v rámci smluvního pojištění zhotovitele za škody.

  - Zhotovitel projektové dokumentace je odpovědný za skutečnost, že soupisy prací, dodávek a služeb včetně výkazů výměr dle vyhlášky č. 230/2012 Sb. budou zpracovány takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky k provedení stavby a byly zpracovány dle technických podkladů uvedených v zadávací dokumentaci zadavatele.

X.

Smluvní pokuty

    - Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla, nebo jeho části, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z příslušné ceny předmětu plnění včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

    - Při prodlení objednatele se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

    - Povinnost zaplatit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

XI.

Další ujednání

      - Obě smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo může být měněna pouze očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, podepsanými oběma smluvními stranami.

      - Pokud není sjednanými podmínkami stanoveno jinak, platí pro tuto smlouvu příslušné ustanovení občanského zákoníku v platném znění.

      - Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

      - Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel tři stejnopisy.

  - Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ……………………				V Českých Budějovicích

dne …………........................				 dne ............................................

Za zhotovitele:					Za objednatele:

............................................................		....................................................................

………………			    	               plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta

………………………………………………		 náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk