Příloha č. 3 kč.j. KRPP-34074-3/ČJ-2016-0300VZ-VZ

Počet listů: 8

Návrh  S M L O U V Y   O   D Í L O

č.j. KRPP- 34074        /ČJ- 2016-0300VZ-VZ

Česká republika –  Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje

sídlo:	Nádražní 2, Plzeň, PSČ 306 28

Zastoupená:         plk. Ing. Petrem Stuchlem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje

IČ: 	75151529

DIČ: 	CZ75151529

Bankovní spojení: 	ČNB Plzeň

Číslo účtu: 	19-8246881/0710

jako „objednatel“

a

společnost: 	…

sídlo: 	…

zastoupený: 	…

IČ: 	…

DIČ: 	…

Bankovní spojení: 	…

Číslo účtu: 	…

Telefon:    	…

E-mail: 	…

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem ……, oddíl …….., vložka …….

jako „zhotovitel“

uzavírají dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/ 2012 Sb., občanského zákoníku, tuto

S M L O U V U    O    D Í L O

(dále jen „smlouva“)

# Účel smlouvy

Účelem smlouvy je projektovou přípravou zabezpečit podmínky pro realizaci akce „Výstavba objektu OOP Horšovský Týn“

# Předmět díla

- Předmětem smlouvy je vypracování projektové dokumentace na výstavbu objektu OOP Horšovský Týn, na pozemcích parc. č. 598/1, 2311/2 a 2654/15 v obci a katastrálním území Horšovský Týn a zajištění autorského dozoru během výstavby, v tomto rozsahu:

  - zpracování projektové dokumentace pro územní řízení, včetně zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání územního rozhodnutí

  - zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení, včetně zabezpečení inženýrské činnosti pro vydání stavebního povolení

  - zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v podrobnostech zadávací dokumentace na zhotovitele stavby

  - zabezpečení výkonu autorského dozoru (dále též jen “AD“) po celou dobu výstavby dle vyžádání objednatele - předpokládaný počet 100 hodin AD

- Podrobná specifikace jednotlivých bodů předmětu díla je uvedena ve „specifikaci předmětu díla“, která je coby Příloha č. 2 nedílnou součástí této smlouvy.

- Součástí předmětu díla jsou i práce v tomto článku smlouvy a ve specifikaci předmětu díla výslovně neuvedené, přičemž však jsou tyto práce k řádnému provedení díla nezbytné a zhotovitel potřebu jejich provedení vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl či mohl předpokládat. Provedení těchto prací však v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla.

- Podkladem pro uzavření této smlouvy o dílo je zadávací dokumentace veřejné zakázky č.j. KRPP-34074/ČJ-2016-0300VZ-VZ a nabídka zhotovitele ze dne ……………….

# Cena za dílo

- Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové ceně za dílo, specifikované v bodu 1 čl. II. smlouvy, a to ve výši:

- za zpracování projektové dokumentace pro územní řízení v rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. a) smlouvy

bez DPH 					………,- Kč,

sazba DPH 21 % 				………,- Kč,

včetně DPH 					………,- Kč,

Slovy: ……………………………………..-Kč

- za zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení v rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. b) smlouvy

bez DPH 					………,- Kč,

sazba DPH 21 % 				………,- Kč,

včetně DPH 					………,- Kč,

Slovy: ……………………………………..-Kč

- za zpracování projektové dokumentace pro realizaci stavby v rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. c) smlouvy

bez DPH 					………,- Kč,

sazba DPH 21 % 				………,- Kč,

včetně DPH 					………,- Kč,

Slovy: ……………………………………..-Kč

- za AD v předpokládaném rozsahu dle čl. II bodu 1 písm. d) smlouvy

bez DPH					………,- Kč,

sazba DPH 21 % 				………,- Kč,

včetně DPH 					………,- Kč,

Slovy: …………………………………..,-Kč

hodinová sazba za AD

bez DPH					………,- Kč,

sazba DPH 21 % 				………,- Kč,

včetně DPH 					………,- Kč,

Slovy: …………………………………..,-Kč

- Sjednaná cena za dílo v Kč bez DPH, uvedená v bodech a) b) c) tohoto článku smlouvy je cenou nejvýše přípustnou. V případě změny zákonné sazby DPH bude sjednaná cena přepočtena tak, aby položka “sazba DPH“ odpovídala zákonné sazbě DPH platné v době zdanitelného plnění.

- Cena za AD dle bodu d) bude fakturována dle skutečně realizovaného počtu hodin AD, odsouhlaseného objednatelem, za použití hodinové sazby uvedené v bodu d).

- Zhotovitel prohlašuje, že výše uvedené ceny zahrnují veškeré náklady spojené s plněním předmětu smlouvy. Obsahují úplné ocenění všech položek projektových prací, dodávek, služeb a souvisejících činností s plněním předmětu smlouvy. Tabulka "Cenová nabídka" v Kč bez DPH a včetně DPH se současným uvedením sazby DPH v % a v Kč je přílohou č. 1 smlouvy.

# Doba a místo plnění

- Termín plnění:

Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu a) smlouvy: do 60 dnů od podpisu smlouvy

Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu b) smlouvy: do 30 dnů od vydání územního rozhodnutí

Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu c) smlouvy: do 30 dnů od vydání stavebního povolení

Dílo podle čl. II. odst. 1 bodu d) smlouvy: během výstavby

- Místo plnění:

Místem dodání a předání projektové dokumentace je objekt Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje, oddělení správy nemovitého majetku, Sedláčkova 44, Plzeň.

Místem plnění výkonu autorského dozoru je místo výstavby.

# Podmínky provedení díla

- Zhotovitel plní své závazky ze smlouvy na své náklady a svou odpovědnost s odbornou péčí a splní je řádným ukončením a předáním předmětu plnění. Zhotovitel provede dílo v kvalitě stanovené platnými technickými normami, v souladu s obecně závaznými právními předpisy vztahujícími se k realizaci díla a rozhodnutími veřejnoprávních orgánů.

- Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

- Projektovou dokumentaci zpracuje zhotovitel ve smyslu zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, v platném znění, prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, v platném znění. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu dle specifikačního listu.

- Zhotovitel je povinen dodat objednateli projektovou dokumentaci autorsky novou, nepoužitou a s doklady v českém jazyce. Při použití průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob (patenty, vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky apod.), zhotovitel plně odpovídá za dodržení právních podmínek použití tohoto vlastnictví a v případě jejich porušení nese právní důsledky z toho vyplývající.

- Zhotovitel musí v PD navrhovat použití výrobků a materiálů, které mají takové vlastnosti, aby po dobu předpokládané životnosti projektované budoucí stavby byla při její běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost a stabilita, požární bezpečnost, hygienická nezávadnost, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Nesmí navrhovat použití žádných výrobků a materiálů, o kterých je známo, že jsou škodlivé. Bude-li ve výkazu výměr, soupisu prací a dodávek s podrobným popisem požadovaných standardů objednatel nucen uvést položku, která jednoznačně vymezuje použitý materiál, má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard, který může být nahrazen materiálem nebo technologií srovnatelnou.

- V průběhu zpracování PD zpracovatel svolá minimálně 1x týdně technickou radu (dále jen "TR"). Technická rada je složena ze zástupců objednatele uvedeného v čl. V odst. 8 smlouvy a zástupce zhotovitele uvedeného v čl. V odst. 9 smlouvy. Na jednání TR jsou dle potřeby zváni zástupci odborných služeb objednatele vyjadřujících se k PD. Ze závěrů TR zhotovitel do PD zapracuje veškeré požadované připomínky, úpravy a doplňky. K závěrečnému projednání úplnosti a kvality zpracované služby svolá zhotovitel poslední TR a její termín jednání stanoví tak, aby byla dodržena doba plnění díla. Z každé TR bude zhotovitelem pořízen zápis, jehož kopii do 5 dnů zašle účastníkům TR, přičemž zápisy budou součástí dokladové části PD.

- Součástí PD budou i základní podmínky vybavení a provozu staveniště (rozmístění elektrických a jiných vedení, jejich ochrana, místa odběru elektrické energie, vody apod.), harmonogram provádění, kontrolní etapy popř. uzlové body vlastní stavby, množství, třídění a odvoz odpadu včetně místa jeho uložení, popř. další podmínky realizace vlastní stavby.

- Objednatelem jsou výkonem funkce technického dozoru při plnění předmětu smlouvy pověřeni: Ing. Jan Valeš tel. 974 324 825, 725 851 244, …………………………… kteří jsou oprávněni kontrolovat provádění prací při zpracování PD z hlediska jejího reálného zpracování k provádění vlastní výstavby.

- Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat ………………………….

- Zhotovitel se zavazuje kvalifikovanou osobou zajistit výkon AD, a to po celou dobu provádění stavebních úprav až do vydání kolaudačního souhlasu, popř. předání stavby. Skutečný počet realizovaných hodin AD bude vyplývat z konkrétních požadavků objednatele na přítomnost osoby provádějící AD na stavbě.

- Zhotovitel bude objednateli vykazovat skutečný počet hodin realizovaného AD měsíčně za každý kalendářní měsíc, v němž byl AD vykonáván. Výkaz hodin realizovaného AD bude za objednatele potvrzovat Ing. Jan Valeš (viz čl. V odst. 8 smlouvy).

- Zhotovitel je povinen umožnit osobám oprávněným k výkonu kontroly, kontrolu dokladů souvisejících s plněním zakázky, a to po dobu danou právními předpisy k jejich archivaci (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů).

# Předání a převzetí díla

- Objednatel pověřil jako svého zástupce k převzetí jednotlivých částí díla Ing. Jana Valeše (viz čl. V odst. 8 smlouvy).

- Předání jednotlivých částí projektové dokumentace dle článku II. odst. 1 bodů a) – c) této smlouvy ve sjednaném místě plnění musí provést statutární orgán zhotovitele nebo osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele.

- Osoba pověřená objednatelem podepíše u výše uvedených částí díla “Protokol o předání a převzetí PD“, který slouží jako potvrzení o předání těchto částí díla bez zjevných vad. Na protokolu musí být uvedeno jméno pověřené osoby objednatele a zhotovitele, jejich podpis a datum předání.

- Okamžik převzetí jednotlivých částí díla podle článku II. odst. 1 bodů a) – c) této smlouvy nastává podpisem “Protokolu o předání a převzetí PD“ pro příslušnou část díla pověřenou osobou objednatele.

- Převzetí AD dle článku II. odst. 1 bod d) smlouvy je uskutečněno písemným odsouhlasením výkazu hodin skutečně realizovaného AD osobou pověřenou objednatelem (viz čl. V odst. 11).

- Objednatel není povinen převzít provedené dílo, resp. jeho část, pokud vykazuje nedostatky nebo odporuje smlouvě. V případě jeho nepřevzetí sepíší a podepíší zástupci zhotovitele a objednatele "Protokol o nepřevzetí díla", kde se uvedou důvody nepřevzetí (vady) a budou stanoveny termíny k jejich odstranění. Nedostatky musí zhotovitel odstranit na vlastní náklady bezvadným provedením. Nepřevzetím předmětu díla není dotčen termín ukončení plnění dle čl. IV. smlouvy a ustanovení o smluvních pokutách a úrocích dle čl. XI. smlouvy. Vznikne-li tímto objednateli škoda, hradí ji zhotovitel.

# Fakturační a platební podmínky

- Právo fakturace za jednotlivé části díla dle článku II. odst. 1 bodů a) – c) této smlouvy vzniká zhotoviteli po podpisu "Protokolu o předání a převzetí PD“ pověřenou osobou objednatele.

- Právo fakturace za AD vzniká zhotoviteli až po vydání kolaudačního souhlasu stavby objektu OOP Horšovský Týn a nabytí jeho právní moci.

- Daňový doklad (dále jen "faktura") vystaví zhotovitel po vzniku práva fakturovat a do 5 pracovních dnů jej doručí objednateli ve trojím vyhotovení. Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu dle ust. § 28 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další náležitosti dle platných právních předpisů. Faktura musí dále obsahovat číslo jednací této smlouvy o dílo.

- Faktura, vystavená zhotovitelem, musí kromě výše uvedených náležitostí obsahovat označení objednatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, Nádražní 2, 306 28 Plzeň a musí být zhotovitelem doporučeně zaslána na adresu: Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje, OSM, Nádražní 2, 306 28 Plzeň, případně může být po předchozí domluvě i osobně předána v místě plnění dle článku IV. bodu 2.

- Splatnost faktury se stanovuje na 21 kalendářních dnů ode dne doručení faktury. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem připsání příslušné částky ve prospěch účtu zhotovitele.

- Objednatel neposkytuje zálohové platby.

- Objednatel je oprávněn fakturu vrátit před uplynutím její splatnosti, neobsahuje-li některý údaj uvedený ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet vyhotovení nebo neodpovídá-li cena údajům uvedeným ve smlouvě o dílo. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové bezvadné faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 pracovních dnů ode dne doručení vrácené faktury zhotoviteli.

- Daňový doklad vystavený poskytovatelem zdanitelného plnění (zhotovitelem), bude příjemcem zdanitelného plnění (objednatelem) uhrazen v plné výši včetně DPH, jestliže si objednatel ověří způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že zhotovitel není nespolehlivým plátcem DPH, a při úplatě nad 700.000 Kč i to, že jeho bankovní účet dle této smlouvy je shodný s účtem zveřejněným správcem daně způsobem umožňujícím dálkový přístup. V opačném případě objednatel uhradí zhotoviteli pouze základ daně a DPH převede přímo příslušnému správci daně.

# Vlastnické právo a odpovědnost za škody

- Vlastnické právo k provedenému dílu či jeho části přechází na objednatele okamžikem převzetí. Za nebezpečí škody až do okamžiku převzetí odpovídá zhotovitel.

- Vlastníkem jakékoliv věci (dokumentace apod.), předané zhotoviteli k provedení požadovaného díla, je objednatel. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele a zpět ze zhotovitele na objednatele okamžikem předání věci a podpisem "Protokolu o zápůjčce" zástupci obou smluvních stran.

# Záruka a reklamační podmínky

- Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a proveditelnost zhotovené projektové dokumentace, a zaručuje, že dodané dílo bude mít požadované vlastnosti dle zadání objednatele a veškerých relevantních právních a technických norem, platných v době jeho zhotovení.

- Za správnost projektové dokumentace, resp. navrženého řešení, odpovídá zhotovitel po celou dobu životnosti realizovaného díla.

- Zhotovitel odpovídá za škodu, která vznikne objednateli při následné realizaci stavby na základě zhotovitelem zpracované projektové dokumentace, pokud by její příčinou byly vady či nedostatky této projektové dokumentace.

- V případě zjištěné vady projektové dokumentace je zhotovitel povinen tuto vadu bezplatně odstranit.

- Zhotovitel odstraní reklamované vady do 5 kalendářních dnů od doručení písemné reklamace zhotoviteli, pokud si smluvní stany nedohodnou lhůtu delší z důvodů faktické nemožnosti odstranění vady ve výše uvedené lhůtě.

- Překročí-li zhotovitel lhůtu pro odstranění vytčených vady či nedodělků o více jak 5 kalendářních dnů, může objednatel zadat provedení oprav jinému kvalifikovanému subjektu, a to na náklady zhotovitele.

# Vady

Není-li touto smlouvou výslovně stanoveno jinak, řídí se odpovědnost za vady a nároky z vad na provedeném a předaném díle ustanoveními § 2615 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

# Smluvní pokuty a úroky z prodlení

- Zhotovitel zaplatí objednateli v případě prodlení s provedením jednotlivých částí díla v termínech uvedených v čl. IV. bodu 1 této smlouvy smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla (včetně DPH) za každý započatý den prodlení, a to až do úplného splnění závazku nebo do zániku smluvního vztahu. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace této smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

- V případě, nedodá-li zhotovitel objednateli dílo ani do 10 kalendářních dnů po uplynutí lhůty stanovené dle bodu 1 čl. IV smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli za nedodané dílo jednorázovou smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč. Tato smluvní pokuta bude objednatelem vymáhána nezávisle na smluvní pokutě dle bodu 1 tohoto článku smlouvy. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy. Okamžik práva fakturace této smluvní pokuty vzniká 11. den prodlení.

- Zhotovitel zaplatí objednateli v případě nedodržení sjednaného termínu odstranění reklamované vady (čl. IX. odst. 5.) smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč za každý započatý den prodlení. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. XIII. smlouvy.

- Okamžik práva fakturace smluvní pokuty vzniká prvním dnem prodlení.

- V případě vady PD, zjištěné v průběhu provádění stavby, která způsobí objednateli vznik víceprací ve finančním objemu větším jak 10 % sjednané ceny stavby OOP Horšovský Týn, zaplatí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000,- Kč. Tuto smluvní pokutu objednatel neuplatní, pokud zhotovitel prokáže, že se jedná o vadu a o vícepráce, které ani při vynaložení odborného přístupu při zpracování PD a zpracování soupisu prací (včetně výkazu výměr) nemohl objektivně předvídat. Ani v tomto případě však zhotoviteli nezaniká povinnost odstranění vady dle podmínek této smlouvy. Pokud zhotovitel objektivní důvody vzniku vady v PD neprokáže, bude tato smluvní jednorázová pokuta objednatelem uplatněna a vymáhána na zhotoviteli nezávisle na případných dalších smluvních pokutách dle tohoto článku smlouvy.

- Objednatel zaplatí zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši dle nařízení vlády č. 351/2012 Sb., kterým se určuje výše úroku z prodlení.

- Není-li touto smlouvou stanoveno jinak, pak povinnost zaplatit škodu, smluvní pokutu nebo úrok z prodlení má smluvní strana do dvaceti kalendářních dnů po obdržení písemné výzvy druhé smluvní strany k zaplacení škody, smluvní pokuty nebo úroku z prodlení.

- Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná smluvní strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně v této souvislosti škoda. Náhrada škody je vymahatelná samostatně vedle smluvních pokut a úroku z prodlení v plné výši.

# Zvláštní ujednání

- Vztahy mezi smluvními stranami se řídí právním řádem České republiky.

- Ve smluvně výslovně neupravených otázkách se tento závazkový vztah řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

- Zhotovitel prohlašuje, že provedené dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob při provádění díla.

- Objednatel a zhotovitel prohlašují, že jsou seznámeni s technickými a jinými požadavky objednatele a obecně závaznými právními předpisy, ČSN, EN, vtahující se k předmětu smlouvy a že tyto mají ke dni podpisu smlouvy k dispozici.

- V případě zapůjčení jakékoliv dokumentace nebo podkladů od objednatele musí zhotovitel po ukončení plnění předmětu smlouvy tyto podklady do 30 kalendářních dnů vrátit objednateli.

- Smluvní strany se dohodly, že si bezodkladně sdělí skutečnosti, které se týkají změn některého ze základních identifikačních údajů, včetně právního nástupnictví.

- Jednacím jazykem při jakémkoliv ústním jednání či písemném styku, souvisejícím s plněním této smlouvy, je český jazyk.

- Zhotovitel bez výhrad souhlasí se zveřejněním kompletního obsahu této smlouvy.

- Vznikne-li na straně objednavatele potřeba vícetisků (kopií), bude se zhotovitelem tento požadavek řešen samostatným jednáním objednatele se zhotovitelem PD.

- Zhotovitel provede poučení osob ve smyslu § 115 odst. 2 zákona č. 273/2008 Sb., o PČR, o povinnosti zachovávat mlčenlivost, o všem, co se v souvislosti s požadovanou nebo poskytnutou činností dověděl.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel zveřejní na webových stránkách www.policie.cz zprávu o posouzení a hodnocení nabídek, jejíž součástí budou mimo jiné i identifikační údaje zhotovitele a informace o nabídkové ceně a vyslovuje s výše uvedeným souhlas.

# Zánik smluvního vztahu

- Smluvní strany se dohodly, že smluvní vztah mimo zákonné důvody zaniká dále v těchto případech:

- dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně objektivně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;

- jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem pro její podstatné porušení zhotovitelem.

- Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením smlouvy ze strany zhotovitele se rozumí:

- nedodržení doby provedení díla dle bodu 1 čl. IV. smlouvy, po předchozím upozornění objednatele a to ani po uplynutí 10 kalendářních dnů od termínu provedení a předání předmětu smlouvy;

- nedodržení doby výkonu AD dle bodu 2 čl. IV smlouvy po vyzvání objednatele, a to ani po uplynutí 10 kalendářních dnů od tohoto vyzvání

- nedodržení sjednaného množství, jakosti nebo druhu díla;

- překročení termínu odstranění vad díla o více jak 10 kalendářních dnů;

- nedodržení ujednání o záruce za jakost díla.

- Odstoupení od smlouvy lze provést pouze písemně s uvedením důvodu odstoupení, jinak je neplatné. Odstoupení od smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho doručení druhé smluvní straně. Smluvní strany jsou povinny provést vzájemné vypořádání ke dni odstoupení od smlouvy. Zhotovitel v tomto případě:

- provede soupis všech provedených prací a jejich finanční ocenění formou položkového rozpočtu;

- zpracuje konečnou fakturu rozpracovaného díla;

- předá po ocenění rozpracované dílo objednateli.

- Odstoupení od smlouvy nemá vliv na nárok na případné smluvní pokuty či nárok na náhradu škody.

# Závěrečná ujednání

- Smlouva je vyhotovena ve 4 výtiscích (8 stran a x stran příloh), z nichž každý má platnost originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno vyhotovení obdrží zhotovitel.

- Smlouva může být měněna či doplňována vzájemně odsouhlasenými a podepsanými písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, které se stávají její nedílnou součástí. V případě změny některé z osob uvedených v článku V. této smlouvy (technický dozor, osoba jednající za zhotovitele ve věcech technických, osoba potvrzující výkon AD) postačí písemné sdělení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany prohlašují, že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by uzavření smlouvy vylučovaly a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré právní důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů. Na důkaz svého souhlasu s obsahem smlouvy připojují pod ní své podpisy.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

- Příloha č. 1 "Cenová nabídka"

- příloha č. 2 „Specifikace předmětu díla“.

V Plzni dne …………	V ……… dne …………

………………………………………….	…………………………………………………..

objednatel 	zhotovitel