Č. j. : PPR - 13711 - 18/ČJ - 2013 - 990663                                         	Praha 17. 6. 2013

Počet listů: 2

Dodatečné informace zadavatele ve věci  veřejné zakázky malého rozsahu

Akce: „OPŽP - příprava pro podání projektové žádosti - Strojnická 935/27“

Dne 27. 5. 2013 byla vyhlášena na profilu zadavatele veřejná zakázka na zpracování energetického auditu a projektové dokumentace.

Zadavatel doplňuje požadavky na zpracování nabídkové ceny, konkrétně „Technické a další podmínky zadání“ uvedené v příloze č. 1 a dodatečné informace zadavatele č.1 takto:

- Zadavatel se nakonec rozhodl, že součástí cenové nabídky a předmětu díla bude také DPS - dokumentace pro provedení stavby vč. výkonu autorského dozoru (ATD).

Bod č.17 z dodatečných informací č.1 je tedy neplatný. Předmětem nabídky i předmětu díla budou tedy nakonec všechny výkonové fáze:

- Výkonová fáze -  Příprava zakázky,

- Výkonová fáze - Návrh stavby (STS)

- a 4. Výkonová fáze - Vypracování dokumentace pro stavební povolení (DSP)

- Výkonová fáze - Vypracování dokumentace pro provedení stavby (DPS)

- Výkonová fáze - Spolupráce při provádění stavby, výkon autorského dozoru (ATD)

- Termín pro odevzdání projednaného návrhu PD s památkáři k odsouhlasení investorem zůstává nezměněn - tedy do 30. 8. 2013, termín pro odevzdání energetického auditu a DSP - také nezměněn - tedy max. do 15. 10.2013. Poté bude probíhat stavební řízení. Termín pro odevzdání DPS je max. do 3 měsíců od vydání stavebního povolení.

- Zadavatel si vymiňuje podmínku, že pokud nebude schválena žádost na OPŽP na poskytnutí dotace, nebude DPS realizovaná. Zadavatel tedy zaručuje a garantuje odběr první fáze (EA + DSP), druhá fáze (DPS) záleží na výsledku žádosti OPŽP. Po vyhodnocení soutěže bude upravena smlouva o dílo a bude upravena dílčí fakturace:

první faktura - po odevzdání návrhu

druhá faktura - po odevzdání EA + DSP

třetí faktura - po odevzdání DPS (v současné době objednatel nezaručuje odběr DPS).

- Změna předpokládané ceny díla: 450 tis. Kč.

- Prodlužuje se termín pro podání nabídek a to do: středy 3. 7. 2013 do 14:00 hod.

- Termín pro žádost o dodatečné informace se prodlužuje max. do 21. 6. 2013. do 14 hod.

Zpracoval: Ing. Tomáš Nushart, tel.: 974 884 682, +420 722 202 168

Ing. Jitka Šedivá v. r.

zástupce zadavatele