SMLOUVA O DÍLO

Čj. KRPC-155525/ČJ-2016-0200VO-LO

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2016 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“)

I.

Smluvní strany

- Zhotovitel:

Název: ……………………………………….………

Sídlo: ………………………………………………...

Zastoupený: ………………………………………….

IČO: …………………………….

DIČ: CZ………………………..

Bankovní spojení: ………………………………….

Číslo účtu: ………………………………………….

Telefon/fax: ………………………./……………………….

E-mail: ………………….@......................................

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném ……….. v …….,  oddíl …., vložka …..

- Objednatel:

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje

se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

Zastoupená plk. Ing. Mgr. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje

IČO: 75151511

Bankovní spojení: ČNB České Budějovice

Číslo účtu: 64133881/0710

II.

Předmět smlouvy

1. Objednatel zadává touto smlouvou a zhotovitel se zavazuje, že vypracuje v rozsahu, a za podmínek ujednaných v této smlouvě pro objednatele a objednateli odevzdá studii stavby (dále jen „studie“), projektovou dokumentaci pro stavební povolení (dále jen „DSP“) projektovou dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a provede autorský dozor (dále jen „AD“), to vše v rozsahu a čase stanoveném touto smlouvou.

2. Jedná se o zpracování studie, DSP, DPS a následný AD na stavbu nového multifunkčního výcvikového střediska určeného pro nácvik taktických a záchranných technik v rámci objektu Krajského ředitelství policie Jihočeského kraje, Lazna 463/29, Lišov-Slabce, v kat. území Lišov, na pozemcích objednatele č. parc. 1650/2.

III.

Rozsah plnění

1. Plnění bude rozděleno na čtyři fáze:

1.1 Fáze A - Součástí této fáze dokumentace bude zároveň uvažováno, jakým způsobem bude záměr technicky řešen a jak budou jednotlivé varianty řešení finančně nákladné. Zhotovitel nastíní různé varianty řešení, stanoví rozsah prací, průzkumů, měření a specifikuje spolupráci s jinými profesemi. Zhotovitel v této fázi zajistí kompletní zmapování veškerých stávajících rozvodů, technický průzkum a zmapování potřeby kácení vzrostlých stromů včetně předpokládaných nákladů (kácení, náhradní výsadba). Součástí studie bude 3D vizualizace objektu včetně hmotových objemů dalších provozních souborů areálu.

Do této fáze dokumentace budou zapracovány i veškeré připomínky ze zadávací dokumentace a z projednání studie v rámci odborných služeb objednatele.

1.2 Fáze B - DSP bude zpracována v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (dále jen „stavební zákon“) a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění. Součástí této fáze bude zajištění vyjádření správců a vlastníků inženýrských sítí, dotčených orgánů státní správy a vlastníků sousedních nemovitostí a pozemků (účastníků řízení) s kladným řešením, případné vytýčeních inženýrských sítí, průzkumy, či geodetické práce, včetně projednání věcných břemen, radonový průzkum, a jiné. Dále zajištění podkladů potřebných pro vydání stavebního povolení. Do této fáze budou zapracovány připomínky a stanoviska vyplývající z fáze A dle požadavků objednatele. Součástí této fáze bude „plán BOZP v přípravě“, zpracovaný koordinátorem BOZP s příslušným potřebným osvědčením.

1.3 Fáze C - DPS Projektová dokumentace bude vyhotovena jako dokumentace pro provádění staveb v rozsahu a obsahu dle vyhlášky č. 62/2013 Sb., s přiloženým soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, zpracovaném dle vyhlášky č. 230/2012 Sb..

Projektová dokumentace bude objednatelem předložena k žádosti o podporu v rámci 27. výzvy vyhlášené Ministerstvem ČR pro místní rozvoj v Integrovaném regionálním programu s prioritní osou PO1: Konkurence schopné, dostupné a bezpečné regiony. Z tohoto důvodu jsou požadována následující specifická pravidla pro zpracovaný Soupis stavebních prací dodávek a služeb. Rozpočet bude obsahovat sloupec, ve kterém bude uveden odkaz na typ cenové soustavy. Dále bude doložen v elektronické podobě ve formátu XML. Pokud budou v položkovém rozpočtu uvedeny položky charakteru souboru nebo kompletu, musí projektant k použitým jednotkám připojit jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Pokud projektant uvede vlastní položky, které nejsou definovány v použité cenové soustavě, uvede jejich přesnou specifikaci a způsob jejich ocenění. Tyto položky budou dále jednotlivě posuzovány. Výstupem specifikace souborů/kompletů či vysvětlení vyšší resp. vlastní jednotkové ceny položek, bude dokument opatřený podpisem a razítkem autorizovaného projektanta.

Do této fáze dokumentace budou zapracovány veškeré připomínky z projednání předchozích stupňů projektové dokumentace a z projednání této fáze dokumentace v rámci odborných služeb zadavatele, případná jiná závazná stanoviska.

V této části projektové dokumentace bude dále podrobně zpracována etapizace výstavby.

Zpracovatel projektové dokumentace bude ručit za skutečnost, že položkové výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky k provedení stavby. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu pro zadávání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

Projektová dokumentace musí být zpracována v souladu se stavebním zákonem, zákonem o zadávání veřejných zakázek a příslušnými prováděcími vyhláškami v platném znění.

1.4 Fáze D – AD bude realizovaný v průběhu stavebních prací, přičemž se předpokládá účast na kontrolních dnech 2x měsíčně v místě plnění, po celou dobu realizace díla a dále součinnost při předání díla a případné kolaudaci, apod.

IV.

Termín plnění

1. Předpokládaný termín zahájení prací na fázi A je dne 1. prosince 2016.

2. Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a předá dílo v rozsahu podle této smlouvy:

Fáze A do …. kalendářních dnů od zahájení prací (max. 80 kal.dnů).

Fáze B do …. kalendářních dnů od ukončení předchozí fáze A (max. 80 kal. dnů).

Fáze C do …. kalendářních dnů od ukončení předchozí fáze B (max. 110 kal. dnů).

Fáze D v průběhu realizace stavebních prací.

V.

Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

1.1 Cena díla za fázi A

| Celková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

1.2 Cena díla za fázi B

| Celková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

1.3 Cena díla za fázi C

| Celková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

1.4 Cena díla za fázi D

| Celková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |

1.5 Cena díla celkem (součet předchozích cen)

| Celková cena bez DPH |  |
| --- | --- |
| DPH 21% |  |
| Celková cena včetně DPH |  |
| Slovy: |

2. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením předmětu díla i další náklady potřebné k řádnému provedení, jako cestovné, pojištění, a jiné.

3. Cena díla je považována za cenu nejvýše přípustnou. Překročení nebo změna jakékoliv ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, v takovém případě se automaticky připočte k cenám platná výše DPH, bez nutnosti vyhotovení dodatku ke smlouvě.

4.  Jakákoliv záloha se nepřipouští.

VI.

Předání předmětu plnění

1. Dodávka bude realizována při splnění všeobecných dodacích podmínek ve smyslu OZ.

2. Kompletní dokumentace za fázi A a B bude objednateli předána vždy v listinné podobě v počtu osmi (8) vyhotoveních a ve dvojím (2) vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátech „pdf“ a „dwg“.

3. Kompletní dokumentace za fázi C bude předána v listinné podobě v počtu osmi (8) vyhotoveních a ve dvojím (2) vyhotovení v elektronické podobě na CD/DVD nosiči ve formátech „pdf“ a „dwg“.

3.1. Součástí CD/DVD nosiče bude odděleně jeden (1) oceněný a jeden (1) neoceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr ve formátu „.xls“.

3.2. V neoceněném soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, bude možné zapisovat jednotkovou cenu (celkové ceny budou automaticky přepočítávány), ostatní buňky budou pro zápis uzamčeny.

3.3. Soupis stavebních prací dodávek a služeb bude zpracován v cenové soustavě RTS.

3.4. Zpracovatel PD bude ručit za skutečnost, že položkové výkazy výměr budou zpracovány takovým způsobem, aby zahrnovaly veškeré práce a dodávky k provedení stavby.

3.5. Projektová dokumentace bude zpracována v rozsahu a obsahu pro zadávání veřejné zakázky dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

3.6. Případné požadavky odborných služeb objednatele a nadřízených složek (policejní prezidium, ministerstvo vnitra) budou zhotovitelem zapracovány do PD.

4. Zhotovitel se zavazuje na výzvu objednatele vyhotovit neprodleně požadovaný počet vícetisků kompletního paré příslušného stupně projektové dokumentace za cenu v místě a čase obvyklou.

VII.

Platební podmínky

- Fakturu za fázi A objednatel uhradí na základě faktury po předání kompletní dokumentace a po jejím odsouhlasení ze strany objednatele jednorázově.

- Fakturu za fázi B a C objednatel uhradí po předání kompletní PD dle ustanovení této smlouvy a po jejím odsouhlasení ze strany objednatele jednorázově.

- Fakturu za fázi D objednatel uhradí po celkovém dokončení realizace akce a po odsouhlasení objednatelem a fyzickém převzetí prací.

- Faktura bude splatná do 30 dnů od doručení faktury objednateli.

- Faktura bude zaslána ve dvojím vyhotovení na adresu:

Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-OSNM, Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.

- Faktura musí být označena „KRPC-155525/ČJ-2016-0200VO-LO“.

- Faktura musí obsahovat náležitosti ve smyslu § 28 zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, a OZ.

- Nebude-li faktura obsahovat náležitosti uvedené v tomto článku nebo nebude-li doručena ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, přičemž se tímto nedostává do prodlení s její splatností.

- Faktura se má za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

VIII.

Součinnost

1. Dokumentace v rozsahu dle čl. III. této smlouvy zhotovitel vypracuje a dodá podle podkladů, které byly součástí zadávacích podmínek příslušné veřejné zakázky, a které mu předá objednatel.

                - 2. Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu plnění poskytne zhotoviteli potřebnou součinnost, spočívající v případném předání doplňujících informací a umožní mu přístup do prostoru areálu.

                - 3. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace prací fáze A, B a C, na žádost objednatele, se účastnit konzultací v objektu objednatele Pražská 21, České Budějovice, a to 2x měsíčně, přičemž cena za náklady spojené s těmito konzultacemi je započtena do ceny díla v čl. V.

                - 4. Zhotovitel je povinen při zpracování všech částí uvedených v bodě III. koordinovat návrhy opatření se zástupci objednatele ze Stavební skupiny.

                - 5. Zjistí-li zhotovitel v podkladech poskytnutých objednatelem chyby a odchylky takového rozsahu, které brání v řádném dokončení díla podle této smlouvy, informuje bezodkladně a písemně objednatele.

6. Kontaktní osoba za objednatele je: ……………………., tel.: 974 … …

7. Kontaktní osoba za zhotovitele je: ………………., tel.: ……………………………...

IX.

Odpovědnost za vady, záruka

1. Pro odpovědnost za vady se použijí příslušná ustanovení OZ.

2. Dodací a kvalitativní podmínky díla se řídí podle příslušných ČSN, TP, zákonů a předpisů, které se k dané oblasti vztahují. Zhotovitelem poskytnutá záruka je sjednána v délce 60 měsíců od předání kompletního předmětu díla příslušné fáze.

3. Zhotovitel bude odpovědný za rozsah a obsah předmětu díla. Případné kvalitativní a kvantitativní odchylky budou považovány za vady. Tyto vady budou řešeny v rámci smluvního pojištění zhotovitele za škody.

X.

Smluvní pokuty

1. Při prodlení zhotovitele se zhotovením díla, nebo jeho části dle čl. IV, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1% z příslušné ceny za předmětnou fázi předmětu plnění včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

2. Při prodlení objednatele se splatností faktury je objednatel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 0,05% z nezaplacené částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

3. Při neposkytnutí služeb za AD dle čl. III. odst. 1.4, tedy např. pokud se zhotovitel nedostaví na kontrolní den, nebo neposkytne potřebnou součinnost, pokud k takové činnosti byl písemně vyzván s předstihem nejméně dva pracovní dny, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový delikt.

4. Při neposkytnutí služeb dle čl. VIII. odst. 3, tedy např. pokud se zhotovitel nedostaví na konzultaci, pokud byl písemně pozván s předstihem nejméně dva pracovní dny, zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý takový delikt.

5. Povinnost zaplatit smluvní pokutu je 30 kalendářních dnů od obdržení výzvy druhé smluvní strany k jejímu zaplacení.

XI.

Další ujednání

1. Obě smluvní strany se dohodly, že tato smlouva o dílo může být měněna pouze očíslovanými dodatky ke smlouvě o dílo, podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, OZ.

3. Pokud není sjednanými podmínkami stanoveno jinak, platí pro tuto smlouvu příslušné ustanovení OZ.

4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Zhotovitel obdrží jeden stejnopis, objednatel tři stejnopisy.

5. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V ……………………………			V Českých Budějovicích

dne …………..........................			dne ...................................................

Za zhotovitele:					Za objednatele:

..................................................			................................................

…………………						plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta

…………………………….				náměstek ředitele Krajského ředitelství policie Jčk

# Comments

DOPLNÍ UCHAZEČ!

DOPLNÍ UCHAZEČ!

DOPLNÍ UCHAZEČ!

DOPLNÍ UCHAZEČ!

DOPLNÍ UCHAZEČ!

BUDE DOPLNĚNO ZADAVATELEM.

DOPLNÍ UCHAZEČ!