Příloha č. 3 k č.j. KRPS-295573-8/ČJ-2014-0100MN-VZ

Počet listů: 9

Přílohy:

SMLOUVA O DÍLO

(návrh)

uzavřená v souladu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „občanský zákoník“ a „smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku byla uzavřena mezi smluvními stranami smlouva tohoto znění:

Čl. I

Smluvní strany

jméno či firma zhotovitele

zastoupená: 	…………………………………………………………….

sídlo: 		…………………………………………………………….

IČ: 		…………………………………………………………….

DIČ: 	…………………………………………………………….

Bankovní spojení: 	…………………………………………………………….

Číslo účtu: 	…………………………………………………………….

Telefon: 	…………………………………………………………….

e-mail: 	…………………………………………………………….

###### Zapsána v obchodním rejstříku vedeným ………….soudem v XXXXX oddíl C, Vložka XXX, popř. městským úřadem XXXX

(dále jen „zhotovitel“)

a

## Česká republika – Krajské ředitelství policie Středočeského kraje

zastoupená: ………………………………………………………………………………..…

sídlo: Na Baních 1535, 156 00 Praha 5 - Zbraslav

IČ: 75151481

DIČ: CZ75151481

Bankovní spojení: ČNB Praha

Číslo účtu: 507432881/0710

Telefon: 974 861 942

Fax: 974 861 948

e-mail:  krps.osm.osnm@pcr.cz

(dále jen „objednatel“)

Čl. II

Předmět plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje dle zadání objednavatele a své cenové nabídky, která tvoří nedílnou součást smlouvy, k provedení stavebního díla – RAŠZ DLOUHÉ-RZY – Výměna oken a dveří v přízemí objektu č. 2 - podle projektové dokumentace, která byla vypracována Projektovými ateliéry – ing. Milošem Vondřejcem, ČKAIT 0602490

2.	Specifikace díla vychází z cenové nabídky k předmětu smlouvy obsažené příloze č. 1. 
Příloha č. 1 – výkaz výměr  se sestává z 15 stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

3.	Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu podle článků IV. a V. této smlouvy.

Čl. III

Doba a místo plnění

Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:

1.	Zhotovitel se zavazuje zahájit stavební práce na předmětném díle nejpozději do 10-ti dnů od nabytí účinnosti této smlouvy.

2.	Zhotovitel se zavazuje zhotovit a předat dílo objednateli v termínu do 4 týdnů od 20. 10. 2014 do 15. 11. 2014.

3.	Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli stanoviště do 5 dnů po nabytí účinnosti této smlouvy.

4.	Místo plnění: Rekreační a školící zařízení Dlouhé – Rzy, Nový Hrádek.

Čl. IV

Cena díla

1.	Smluvní strany se dohodly na ceně díla ve výši:

Cena díla bez DPH		………………………………., - Kč

DPH 21%	ve výši			………………………………., 	- Kč

CELKEM 				………………………………., - Kč

Slovy:   …………………………………………………… korun českých

2.	Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla.

3.	Cena díla je cenou nejvýše přípustnou.

Čl. V

Platební podmínky

1.	Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla až po potvrzení díla objednatelem a fakturu vystaví do 10 dnů po převzetí díla objednatelem.

2.	Faktura musí obsahovat náležitosti podle § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
a náležitosti podle § 28 a § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Splatnost faktury je 21 dní od jejího doručení objednateli. Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.

3.	Objednavatel není v prodlení s placením fakturované částky, jestliže vrátí fakturu zhotoviteli do 10 dnů od jejího doručení proto, že faktura obsahuje nesprávné údaje nebo byla vystavena v rozporu s touto smlouvou. Konkrétní důvody je objednavatel povinen uvést zároveň s vrácením faktury. Jednotlivé faktury budou zasílány na adresu objednatele ve dvou vyhotoveních. Nebude-li faktura označena tak, jak je uvedeno v bodě 2. a nebude-li ve dvou vyhotoveních, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto dostal do prodlení s její splatností. U nové nebo opravené faktury běží nová lhůta splatnosti.

4.	Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5.  V případě, že bude zhotovitel ke dni zdanitelného plnění zveřejněn podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty jako nespolehlivý plátce, nebo uvede jiný účet, než je uveden v „Registru plátců DPH“ podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, objednavatel uhradí zhotoviteli, který je plátcem DPH, pouze základ daně a úhradu daně provede dle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Čl. VI

Méněpráce a vícepráce

1. Případné méněpráce a vícepráce vzniklé v průběhu zhotovení díla z titulu požadavku

objednatele, nebo vzniklé z důvodu změny stavebně technického řešení oproti předmětné

souhrnné projektové dokumentaci, budou věcně cenově a časově dokladovány změnovým

listem.

2. Vzor změnového listu je uveden v příloze č. 2 této smlouvy. Návrh změnového listu do

předepsaného vzoru změnového listu provádí zhotovitel. Změna je uznána schválením

změnového listu objednatelem.

3. Stanovení ceny víceprací

a) V případě, že se změna díla týká části stavby, která je již položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, použije se jednotková cena z této nabídky,

b) v případě, že se změna díla týká části stavby, která není položkově naceněna nabídkou

zhotovitele, nesmí být jednotková cena zhotovitele vyšší, než je cena v místě a čase

obvyklá. Za cenu v místě a čase obvyklou se pokládá jednotková rozpočtová cena uvedená

v ceníku uznané cenové soustavy pro veřejné zakázky, cenová soustava URS Praha a.s., v cenových úrovních platných v čase realizace díla,

c) v případě, že uznaná cenová soustava položku předmětné vícepráce neobsahuje,

zhotovitel doloží cenotvorbu položky kalkulačním vzorcem platným pro uznanou cenovou

soustavu.

4. Provedení změny v realizaci stavby je možné pouze na základě objednatelem schváleného

změnového listu.

5. Konkrétní změna smlouvy ve smyslu zvětšení, resp. zmenšení rozsahu prací v důsledku

realizace méně či více prací bude provedena vždy až na základě možnosti takovou změnu

provést ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

6. Změny v realizaci stavby provedené na základě změnového listu budou začleněny do

právního rámce této smlouvy o dílo samostatným dodatkem k této smlouvě o dílo.

7. Fakturace ze strany zhotovitele za uznané vícepráce je možná až po schválení souhrnu

víceprací a méněprací nadřízenými resortními orgány objednatele, na jehož základě je

možné provést dodatek o vypořádání víceprací a méněprací k této smlouvě o dílo.

Čl. VII

Předání díla

1.	Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky. Zároveň musí být doložené veškeré zápisy a protokoly o zkouškách a revizích vyžadované příslušnými technickými normami. Součástí díla budou i předepsané certifikáty, záruční listiny a návody k obsluze.

2.	Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 5 dnů od zhotovitelovy výzvy, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla ve zmíněné lhůtě zahájit a bez zbytečného odkladu ho dokončit.

3.	Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu brání řádnému užíváni díla.

4.	Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší zmocnění zástupci obou smluvních stran. Zápis bude obsahovat též soupis zjištěných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla, s dohodnutými lhůtami pro jejich odstranění.

5.	Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 10 dnů od podepsání zápisu o převzetí díla.

Čl. VIII.

Vlastnické právo k zhotovované věci a nebezpečí škody na ní

1.	Vlastníkem zhotovované věci je od počátku objednatel.

2.	Nebezpečí škody na zhotovované věci - díle nese od počátku zhotovování do předání a převzetí díla zhotovitel.

Čl. IX.

Odpovědnost za vady díla

1.	Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu 36 měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

2.	Výskyt záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 6 kalendářních dnů od jejího doručení, a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se zato, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách stanovených níže.

3.	Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

4.	Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 30 kalendářních dní, nedohodne-li se s objednatelem jinak.

Čl. X.

Smluvní pokuta a úroky z prodlení

1.	Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny nedodaného díla za každý, byť i započatý, den prodlení.

2.	Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za prodlení s úhradou faktury úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky bez DPH za každý, byť i započatý, den prodlení.

3.	V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 2.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

4.	V případě nesplnění termínu pro odstranění vad či nedodělků sjednaného v zápise o převzetí díla, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý, byť i započatý, den prodlení.

5. V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku IX. odst. 4., má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 1.000,- Kč, za každý, byť i započatý, den prodlení.

Čl. XI.

Odstoupení od smlouvy

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy z důvodů podstatného porušení smlouvy, které jsou uvedeny v bodu tři tohoto článku.

2. Sjednává se platnost odstoupení smluvních stran od smlouvy o dílo s ohledem na vyšší moc. Za vyšší moc se považuje mobilizace, živelná pohroma, apod.

3. Za podstatné porušení této smlouvy zhotovitelem, které zakládá právo objednatele na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:

    - prodlení zhotovitele se zhotovením a předáním řádně zhotoveného díla o více než 7 kalendářních dnů,

    - neodstranění vad díla ve lhůtě stanovené podle čl. IX.,

    - porušení jakékoli povinnosti zhotovitele podle čl. III. a VII.,

    - bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením prací podle článku III. odst. 1. této smlouvy, je toto považováno za závažné porušení smlouvy a objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy,

    - nezapracování připomínek objednatele do díla,

    - postup zhotovitele při zhotovení díla v rozporu s pokyny objednatele.

4. Objednatel je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že

  - vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,

  - insolvenční návrh na zhotovitele byl zamítnut proto, že majetek zhotovitele nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

  - zhotovitel vstoupí do likvidace.

5.  Zhotovitel je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že objednatel bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát kalendářních dní.

6.  Objednatel je oprávněn vypovědět tuto smlouvu kdykoliv s třicetidenní výpovědní lhůtou, která počíná běžet prvním dnem následujícím po doručení výpovědi. V takovém případě je zhotovitel povinen učinit již jen takové úkony, bez nichž by mohly být zájmy objednatele vážně ohroženy.

7.   Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty.

Čl. XII.

Ostatní ujednání

1.	Zhotovitel je povinen vést stavební deník.

2.	Objednatel je povinen při vedení deníku v předepsané míře spolupůsobit.

3.	Objednatel je oprávněn prostřednictvím pracovníka uvedeného v čl. XIII. této smlouvy provádět průběžnou kontrolu díla.

4.	Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu s jeho povinnostmi z této smlouvy, je oprávněn dožadovat se, aby vzniklé vady díla odstranil a dílo prováděl řádným způsobem.

5.	Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti škodám, které mohou vzniknout jeho činností na majetku objednatele, a to minimálně v rozsahu, který odpovídá předmětu plnění. Zároveň se zhotovitel zavazuje k náhradě škod způsobených svou činností na majetku objednatele.

Čl. XIII.

Kontaktní osoby

1.	Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat: Jaromír Valeš, tel.: 974861942

2.	Za zhotovitele je ve věcech technických oprávněn jednat: XXXXXXXX, tel.: XXXXXX

Čl. XIV.

Závěrečná ustanovení

1.	Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

2.	Obě smluvní strany prohlašují, že smlouva nebyla uzavřena v tísni, ani za jednostranně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují podpisy svých zástupců.

3.	Tato smlouva může být měněna nebo doplňována jen písemnými, očíslovanými dodatky odsouhlasenými statutárními orgány obou smluvních stran, které se stanou nedílnou součástí této smlouvy.

4.  Postoupení pohledávky vzniklé z této smlouvy je možné pouze na základě písemného souhlasu objednavatele.

5.	Z důvodů právní jistoty smluvní strany prohlašují, že jejich závazkový vztah založený touto smlouvou se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem.

6.	Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací této smlouvy budou řešeny smírnou cestou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.

7.	Smlouva je sepsána ve 4 stejnopisech, z nichž 3 obdrží objednatel 
a 1 zhotovitel.

8.	Přílohy:

Příloha č. 1 -  výkaz výměr. Tato příloha se sestává z patnácti stran a je nedílnou součástí této smlouvy.

Příloha č. 2   - vzor Změnový list

Za správnost návrhu smlouvy: 9. 9. 2014

……………Mgr. Josef Effenberger….……

(vyplňuje právník analyticko právního oddělení)

Za objednatele:	Za zhotovitele:

V Praze dne ……………………	V Praze dne ……………………

| …………………………………………….. |  | …………………………………………….. |
| --- | --- | --- |