č.j. KRPM-57204/ČJ-2013 -1400VZ

DODATEK číslo 3

Smlouvy o dílo uzavřené dle § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,obchodní zákoník‘‘) dne 17.12.2013.

I.

Smluvní strany

Objednatel:		Česká republika - Krajské ředitelství policie Olomouckého kraje

Sídlo:			Tř. Kosmonautů 189/10, Hodolany, 779 00 Olomouc

Zastoupený:	plk. Mgr. Dalimilem Syptákem, náměstkem ředitele pro ekonomiku

IČ:			72051795

Bankovní spojení:	ČNB Ostrava

Číslo účtu: 		20931881/0710

Zhotovitel: 		BS Vsetín, s.r.o.

Sídlo: 			4. Května 870, 755 01 Vsetín

Zastoupený: 		Vlastimilem Škarpou, jednatelem

IČ: 			47973749

DIČ: 			CZ47973749

Bankovní spojení: 	UniCredit Bank Czech Reppublic, a.s.

č.ú.: 			1008562002/2700

Zapsán v obchodním rejstříku, vedený Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 5809

(§ 13a obch.z.).

uzavírají tento dodatek ke smlouvě o dílo č.j. KRPM-57204/ČJ-2013 -1400VZ (dále jen „smlouva“)

II.

Obě smluvní strany se na základě ustanovení článku II. odst. 5 smlouvy dohodly na uzavření dodatku č. 3, kterým se vzhledem ke sjednaným vícepracím, které vznikly v průběhu provedení díla a jsou uvedeny ve změnových listech č. 1 až 13, mění v článku III. odst. 3 smlouvy termín zhotovení díla takto:

Původní termín dokončení díla:                              15. října 2014

Nový termín dokončení díla:                                   31. října 2014

III.

1. V ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

2. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podepsání zástupců obou smluvních

stran, oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a dva

objednatel.

V Olomouci dne                                                            V                               dne

Za objednatele:                                                            Za zhotovitele:

______________________________                         ____________________________

plk. Mgr. Dalimil Sypták 		                          Vlastimil Škarpa